ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

- č. objednávateľa :                                           			č. zhotoviteľa :  147/2010

- "I/12, km 1,400-4,050, Svrčinovec, Čierne - zosuvy, povodňové škody"

Článok 1.

Zmluvné strany

1.1.  Objednávateľ:			Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:			Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ

Právna forma:		rozpočtová organizácia  zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005 zmenenou rozhodnutím MDPT SRč.100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008.

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:	JUDr. Vladimír Zachar,

riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest

ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

poverenie podľa listu č.  21775/0001/2010 z 09.06.2010

- IČO:					00 33 28

DIČ:					2021067785

Bankové spojenie:			Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu:				7000135433/8180

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:		JUDr. Radoslav Jandzík - referát právny

Ing. Dagmar Mináriková - odd. verejného obstarávania

- vo veciach technických:		Ing. Marian Pikuliak - nám. správy a prevádzky ciest

- vo veciach cenových:		p. Jolana Merjadová - cenový referát

- vo veciach ekonomických:		p. Katarína Staneková -  útvar ekonomický

- vo veciach kontroly:			Ing. Ružena Moravčíková, PhD. – útvar kontroly, kvality a

skúšobníctva

- Spojenie: tel.:  041/ 507 46 24, fax.:  041/ 507 46 26

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2  ZHOTOVITEĽ:	FREKOMOS, s.r.o., - organizačná zložka

M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina

Štatutárny orgán:                                         Ing. Dušan Cimala – konateľ spoločnosti

IČO:	44 142 742

IČ DPH:	SK 202 260 27 03

Bankové spojenie:	Česká sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:	IBAN CZ65 0800 0000 0000 0313 8072 BIG GIBACZPX

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných:	Ing. Dušan Cimala – konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach technických:	Karel Karčmář - riaditeĺ závodu 03

Telefón, fax:	+420 724 710 845

E-mail:	karcmar@frekomos.cz

vo veciach technických:	Ing. Libor Navrátil - manager projektu

Telefón, fax:	+420 721 032 997

E-mail:	navratil@frekomos.cz

Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2.

Predmet zmluvy

# 2.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa dielo:

- "I/12, km 1,400-4,050, Svrčinovec, Čierne - zosuvy, povodňové škody"

- ( ďalej len „dielo“)

2.2	Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu.

Článok 3.

Spôsob a rozsah zhotovenia diela

3.1	Rozsah a spôsob vykonania diela je určený a vymedzený touto zmluvou, výzvou objednávateľa pod č. VO-2246/6470/2010 zo dňa 29.6.2010, cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa 13.7.2010. Všetky uvedené doklady prijímajú zmluvné strany za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.2	Zhotoviteľ dodá objednávateľovi realizačnú dokumentáciu (RD) na opravu a zabezpečení stability cestného svahu na št. ceste I/12 zhotovenú na základe inžiniersko-geologického prieskumu. RD musí byť vyhotovená v rozsahu potrebnom pre vydanie súhlasu s realizáciou stavebných prác cestným správnym orgánom.

  - Sanačné stavebné práce na stabilizácii svahu budú realizované v nadväznosti na odsúhlasenú RD.

  - Dielo je rozdelené na jednotlivé časti, podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Dielo bude vykonané v nasledovnom rozsahu:

SO 1 - km 1,400, Svrčinovec		sanácia zosuvu 7 bm

SO 2 - km 3,950, Čierne		sanácia zátrhu 50 bm

SO 3 - km 4,050, Čierne		sanácia zátrhu 40 bm

3.5 	Zhotoviteľ zabezpečí označenie pracoviska prenosným dopravným značením. Zhotoviteľ taktiež zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutých odpadov vrátane frézovaného materiálu.

3.6 	Objednávateľ si počas celej doby platnosti tejto zmluvy vyhradzuje právo znížiť alebo zvýšiť  rozsah diela v závislosti od potreby o ďalšie úseky. Ak sa pri realizácii predmetu plnenia vyskytne požiadavka naviac prác, alebo požiadavka nových prác nad rámec cenovej ponuky zhotoviteľa, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o  uzavretí dodatku k ZoD, ktorým upravia rozsah, cenu, prípadne termín plnenia. Zhotoviteľ nie je povinný vykonať tieto práce bez písomného dodatku k tejto zmluve. Do podpisu dodatku je oprávnený pozastaviť práce, pričom má nárok na predĺženie termínu realizácie diela.

Článok 4.

Cena diela a platobné podmienky

4.1   Cena  diela  je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona 196/2000 Z. z., vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov.

4.1.1 Cena za zhotovenia diela podľa stavebných objektoch v rozsahu podľa odseku 3.4 je uvedená v prílohe č. 1.

Celková cena diela:

Cena diela s DPH slovom: Jednostoštyridsaťjednatisícsedemstošesťdesiatštyri eur 70/100

4.3	Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom po zápisničnom odovzdaní  a prevzatí  diela podľa odseku 6.2. Splatnosť faktúry je  do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu uvedenú v odseku 1.1. Faktúra musí  obsahovať náležitosti daňového dokladu.

4.4	V prípade zvýšenia lebo zníženie rozsahu diela v zmysle odseku 3.6 bude fakturovaná cena upravená podľa jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1.

Článok 5.

Termín plnenia

5.1 	Zhotoviteľ začne  s plnením predmetu zmluvy do 5 dní od písomnej výzvy objednávateľa.

5.2 	Termín dodania diela:

Spracovanie a predloženie RD – do 30 dní od podpisu ZoD

Realizácia stavebných prác – najneskôr do 30.10.2010

Článok 6.

Odovzdanie a prevzatie prác, stavebný denník

6.1   Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky dôležité skutočnosti súvisiace s vykonávanou činnosťou, a to najmä dátum, počasie, spôsob označenia pracoviska,  čas začiatku a ukončenia prác, menný zoznam pracovníkov, zoznam strojov a mechanizmov, úsek cesty na ktorom bol realizovaný výkon, denný výkon, podpis zodpovedného pracovníka, atď.  Stavebný denník bude  k dispozícii na pracovisku počas  celej doby zhotovovania diela a na požiadanie predložený objednávateľovi na kontrolu.

6.2	Po zhotovení diela bude spísaný protokol o  odovzdaní a prevzatí celého diela, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V Protokole sa uvedie kvalita vykonaných prác, súpis zistených vád a nedorobkov a termíny na ich odstránenie. Objednávateľ dielo prevezme len v prípade, že nebude mať  žiadne vady a nedorobky. K odovzdaniu zrealizovaného diela zhotoviteľ pripraví doklady, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode od výrobkov, materiálov, konštrukcií a zariadení zabudovaných do stavebného diela v súlade so zákonom 90/1998 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov

6.3    Poverený zástupca objednávateľa – Ing. Róbert Zárodňanský (041/4333986, 0903 892152)

Článok 7.

Zodpovednosť za vady

7.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 5 dní  od ich uplatnenia oprávnenej reklamácie  objednávateľa a  vady odstrániť  v čo  najkratšom technicky možnom čase.

7.2    Termín  odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

Článok 8.

Sankcie

8.1.	Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu:

8.1.1.	vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela podľa odseku 4.1.1. za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v lehote podľa článku 5 tejto zmluvy.

8.1.2.	 vo výške 40 € za každý deň omeškania s odstránením vád diela oproti termínu dohodnutému podľa odsekov  6.2 a 7.2

8.2  Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody  v plnej výške.

8.3.	Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi  úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s čl. 4.

Článok 9.

Zmena záväzkov

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy, najmä rozsahu diela,  v prípade, ak sa po uzavretí  tejto zmluvy zmenia východiskové  podklady a podmienky rozhodujúce pre  plnenie predmetu zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

  - Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len formou číslovaných  písomných dodatkov.

Článok 10.

Záverečné ustanovenia

10.1.	Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

10.2.	Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami

10.3.	Táto zmluva o dielo má 4 strany a jednu prílohu. Je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

  - Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli  a na znak súhlasu ju podpisujú.

Za objednávateľa :					Za zhotoviteľa :

V Žiline, dňa		                				V  Žiline, dňa

......................................................				........................................................

JUDr. Vladimír Zachar						Ing. Dušan Cimala

riaditeľ SSC IVSC Žilina 						konateľ spoločnosti