DODATOK  č. 1/2009

k Zmluve o dielo č. 625/1120/2009 z 27.08.2009

„Trvalé dopravné gombíky  - 2009“

(ďalej len „dodatok č.1“)

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v  znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami :

OBJEDNÁVATEĽ	:	Slovenská správa ciest

Sídlo:					            :Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán	:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

IČO	:	00 33 28

Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica

Číslo účtu	: 7000135433/8180

DIČ	:	2021067785

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

zmluvných	:	JUDr. Ján Tkáč

technických	:	Ing. Imrich Molnár

Právna forma		:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a rozhodnutím č.86 z 22.mája 2008

(ďalej  len ako „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ	: VADET, s.r.o.

Sídlo                                                                   : Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica

Štatutárny orgán                                                 : Ľubomír Švéda, konateľ

IČO	:	43 900 950

DIČ	: 2022507993

IČ DPH	:	SK 2022507993

Bankové spojenie	:	Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu	: 4008046976/7500

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných	:	Ľubomír Švéda, konateľ

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach technických	:	Ľubomír Švéda, konateľ

Právna forma	:	spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 14134/S

(ďalej len  ako  „zhotoviteľ“)

I.

Zmluvné strany sa dohodli, že  Zmluva o dielo  uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom dňa 27.08.2009 , č. 625/1120/2009 „Trvalé dopravné gombíky -2009“ sa mení nasledovne:

Článok 7 Čas plnenia, bod 7.1  sa mení a znie:

„ 7.1  Práce budú zrealizované v termíne do 15.11.2010 a termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela  je najneskôr do 15 dní od ukončenia prác.  Lehota na realizáciu prác pre jednotlivé IVSC je do 15 dní od zahájenia prác. Zmluva je platná do 15.11.2010.“

II.

- Ostatné  ustanovenia  Zmluvy o dielo  zostávajú nezmenené a platia naďalej v pôvodnom znení a v plnom rozsahu.

- Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho  podpisu oboma zmluvnými  stranami. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

- Právne vzťahy neupravené týmto dodatkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- Tento dodatok má dve strany a je vyhotovený v 4 rovnopisoch, dva  pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Za objednávateľa:						Za zhotoviteľa:

V Bratislave					                          V Bratislave

____________________					_________________________

Ing. Roman Žembera                                                                          Ľubomír Švéda

generálny riaditeľ	          konateľ