ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasledovných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov

číslo objednávateľa:                                                   číslo zhotoviteľa:

„I/70, km 5,530 – oprava priepustu a stabilizácia cestného svahu“

# Zmluvné strany

Objednávateľ: 				Slovenská správa ciest

Sídlo:										Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Právna forma:      	Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M - 2005 zo dňa 14.2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008

Štatutárny orgán:				Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ IVSC Žilina

podľa listu č.: 12677/0001/2007 zo dňa 12. 10. 2007

Sídlo:										ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

Bankové spojenie:			Štátna pokladnica

Číslo účtu: 							7000135433/8180

IČO:											003328

DIČ:											2021067785

IČ DPH:									nie je platcom DPH

Zástupca oprávnený rokovať vo veciach:

zmluvných:							JUDr. Radoslav Jandzík – právnik

Ing. Dagmar Mináriková – odd. verejného obstarávania

technických:						Ing. Marián Pikuliak – nám. správy a prevádzky ciest

cenových:								p. Jolana Merjadová

ekonomických:					p. Katarína Staneková – útvar ekonomický

kontroly:                      Ing. Ružena Moravčíková, PhD. – útvar kontroly, kvality a skúšobníctva

Číslo telefónu: 					041/507 46 12, fax: 041/507 46 26 (15)

E-mail:									beata.bulejcikova@ssc.sk

Zhotoviteľ: 						MSing, a.s.

Sídlo: 										J. Ťatliaka 1785/6,  026 01  Dolný Kubín

Štatutárny zástupca: 		Ing. Ľubomír Kudláč, podpredseda predstavenstva

Právna forma: 					právnická osoba

Zapísaný:								v Obchodnom registri Okresného Súdu Žilina,

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10577/L

IČO: 										36728756

DIČ: 										2022307298

IČ DPH:									SK2022307298

Bankové spojenie: 			TB, a.s. Dolný Kubín

Číslo účtu: 							2629168045/1100

# Predmet zmluvy

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že  za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa na základe výzvy objednávateľa VO-4637/6470/2009 zo dňa 16.11.2009 a cenovej ponuky zhotoviteľ zo dňa 19.11.2009 vykoná dielo:

„I/70, km 5,530 – oprava priepustu a stabilizácia cestného svahu“

v zmysle návrhu technického riešenia od firmy Maretta a tejto zmluvy o dielo. Predmetná stavba sa nachádza v Žilinskom samosprávnom kraji v okrese Dolný Kubín.

  - Objektová skladba:

    - Realizačná dokumentácia

    - Oprava priepustu

    - Oporný múr

    - Majetko-právna dokumentácia

# Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

# Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky v rozhodnutiach správnych orgánov vydaných pred a počas realizácie diela týkajúcich sa činnosti zhotoviteľa len pokiaľ ich objednávateľ včas a predpísaným spôsobom doručil.

# Cena diela

  - Cena diela je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. podľa prílohy.

  - Cena za zhotovenie diela:

Realizačná dokumentácia -          12.500,00 €

Oprava priepustu -                       18.540,00 €

Oporný múr -                               86.350,00 €

Majetko-právna dokumentácia –   2.500,00 €

Spolu -                                        119.890,00 €

DPH 19% -                                   22.779,10 €

Celkom s DPH -                        142.669,10 €

(konv. kurz 30,126            4.298.049,30 Sk)

slovom:  jednostoštyridsaťdvatisícšestošesťdesiatdeväť€10centov.

  - Druh a rozsah stavebných prác je určený výzvou objednávateľa VO-4637/6470/2009 zo dňa 16.11.2009, návrhom technického riešenia a cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa 19.11.2009. Akákoľvek zmena ceny bude určená dodatkom k zmluve o dielo, po súhlase obidvoch strán.

# Termíny plnenia

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 31.12.2009. Lehota plnenia začína plynúť dňom prvého zápisu v stavebnom denníku po odovzdaní staveniska a končí dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.

  - V prípade živelnej pohromy, nepriaznivých klimatických podmienok, príp. iných okolností nezavinených zhotoviteľom, počas ktorých bude realizácia prác pozastavená, sa štatutárni zástupcovia oboch zmluvných strán dohodnú na zmene termínu plnenia formou dodatku k tejto zmluve.

  - Dodržanie termínu plnenia tejto zmluvy je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a dodržania platobných podmienok, dojednaných v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ povinný v omeškaní so splnením povinností dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

# Platobné podmienky

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť objednávateľovi faktúru. Faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu. Podkladom pre fakturáciu bude súpis skutočne zrealizovaných prác, ktorý poverený zástupca objednávateľa overí a potvrdí.

  - Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi.

  - Vystavenie faktúry je možné až po odsúhlasení dokumentácie kvality stavby OL IVSC Žilina.

  - V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, alebo ak objednávateľ uplatní právo podľa ustanovení o zmluvných pokutách, zadržaní čiastky, je objednávateľ povinný ju  vrátiť na doplnenie.  V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a   nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia doplnenej faktúry objednávateľovi.

# Sankcie za neplnenie zmluvy

  - V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia tejto zmluvy (prípadne jej dodatkov), je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celej ceny, za každý deň  omeškania.

  - V prípade omeškania objednávateľa s protiplnením vyplývajúceho z tejto zmluvy, t. j. v prípade meškania úhrady faktúr je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

  - V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov nezavinených zhotoviteľom je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi náklady vynaložené za realizáciu tejto zmluvy.

# Zodpovednosť za vady

  - Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

  - Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

  - Pre prípad skrytej vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požiadať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená.

  - Prípadnú reklamáciu vady plnenie predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť v čo najkratšom dohodnutom čase.

  - Počas záručnej lehoty, doba od písomného nahlásenia potreby záručnej opravy po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.

# Podmienky vykonania prác

  - Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou.

  - Zhotoviteľ odo dňa odovzdania staveniska bude viesť stavebný denník v zmysle pokynov MVVP SR. Ak sa pri realizácii predmetu plnenia vyskytne požiadavka naviac prác, alebo zmena prác podľa projektovej dokumentácie, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k zmluve o dielo, ktorým upravia rozsah.

  - K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 5 dní od doručenia návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

  - Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po ukončení prác od materiálov a mechanizmov bez zbytočného obmedzenia dopravy.

# Odovzdanie a prevzatie diela

  - Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

  - Dielo bude odovzdané preberacím konaním. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je predloženie kópie stavebného denníka, úspešné vykonanie predpísaných skúšok a predloženie elaborátu kvality (dokumentácia o kvalite stavby) odsúhlasený OL SSC IVSC Žilina. Dielo bude považované za dokončené až ukončením preberacieho konania potvrdením objednávateľa v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, že dielo preberá, po ktorom je možné vystaviť faktúru. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, pokiaľ bude mať vady a nedorobky. Objednávateľ môže dielo prevziať, ak toto má ojedinelé drobné nedostatky, pričom na preberacom konaní dohodne lehotu na ich odstránenie.

  - Odstránenie vád, nedorobkov a vykonanie naviac prác sa považuje za splnené dňom podpísania záznamu o odstránení stavebným dozorom objednávateľa, alebo ním povereným zástupcom.

  - Záručná doba začína plynúť podľa § 560 Obchodného zákonníka písomným odovzdaním a prevzatím diela a je stanovená na 60 mesiacov.

  - Chyby diela, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí musí objednávateľ reklamovať v zápise o odovzdaní a prevzatí, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

  - Počas záručnej doby zhotoviteľ zodpovedá za vzniknuté chyby a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady. Oznámenie vád musí byť podané len písomnou formou a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh na vysporiadanie vád.

  - Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

  - Pred ukončením záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.

# Záverečné ustanovenia

  - Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne a to na základe dohody zmluvných strán, podpísanej oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

  - Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy zhotoviteľovi.

  - Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každý zmluvná strana obdrží jeden originál.

  - Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 19.11.2009.

V Žiline,  dňa

Za objednávateľa:					                            	Za zhotoviteľa:

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc. 		   							Ing. Ľubomír Kudláč

riaditeľ IVSC Žilina			           	          					podpredseda predstavenstva