Z M L U V A   O    D I E L O

č. zhotoviteľa: 2009/EC/01/006

č. objednávateľa: .....................

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

„I/78, Zubrohlava – veľkoplošné vysprávky“

Čl.1 Zmluvné strany

- Objednávateľ :     		Slovenská správa ciest

Sídlo:                             	Miletičova 19, 826 19  Bratislava

Štatutárny orgán: 		Ing. Roman Žembera. – generálny riaditeľ

Právna forma:      	Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,

riaditeľ Investičná výstavba a správa ciest

ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, poverenie

podľa listu číslo 12677/0001/2007 zo dňa 12.októbra 2007

IČO:   			003328

DIČ:			2021067785

Bankové spojenie: 			Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:   			7000135433/8180

Osoby oprávnené na rokovanie:

-  vo veciach zmluvných:          JUDr. Radoslav Jandzík  -  právnik

Ing. Dagmar Mináriková -  odd. verejného obstarávania

-  vo veciach technických:         Ing. Marián Pikuliak       - nám. správy a prevádzky ciest

-  vo veciach cenových:             p. Jolana Merjadová

-  vo veciach ekonomických:     p. Katarína Staneková     - útvar ekonomický

-  vo veciach kontroly:		Ing. Ružena Moravčíková, PhD. - útvar kontroly, kvality a

skúšobníctva

tel.:  041/507 46 24,  fax.:  041/507 46 26, 15

e-mail: beata.bulejcikova@ssc.sk, marian.pikuliak@ssc.sk

1.2. Zhotoviteľ :       STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel s.r.o., vložka č. 991/B

štatutárny orgán:            Ing. Jarmila Považanová – konateľka spoločnosti

Ing. Vlastislav Šlajs - konateľ spoločnosti

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

riaditeľ oblasti: Ing. Branislav Lukáč 0910 775 241

vedúci prevádzk. jednotky: Ing. Ladislav Thomka 0902978357

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzk. jednotky: Ing. Ladislav Thomka

stavbyvedúci: Igor Vlkoláček 0902 978212

bankové spojenie:        UniCredit Bank Slovakia a.s.

číslo účtu:                     1423110003/1111

IČO:                             17 317 282

DIČ:                             2020316298

IČ DPH:                       SK2020316298

telefón:                         041/5076 222

fax:                               041/5640 163

e-mail:                          branislav.lukac@strabag.com

Čl.2 Predmet zmluvy

  - Predmet zmluvy je vykonanie stavebných prác: „I/78, Zubrohlava - veľkoplošné vysprávky“

Miesto stavby: I/78, Zubrohlava, okres Námestovo

Čl.3 Podklady

3.1 	Záväznými podkladmi k vykonaniu diela sú:

- táto zmluva

- cenová ponuka zhotoviteľa s uvedenými jednotkovými cenami na vykonanie prác ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy

- platné technické a právne normy

Uvedené zmluvné podklady platia v prípade rozporov v uvedenom poradí a ich dostatočná znalosť je touto zmluvou potvrdená.

Čl.4 Cena diela

4.1 	Dohodnutá cena diela, vyplývajúca zo stanovených jednotkových, ktorú zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi za prevedenie diela, je cenou zmluvnou, s pevnými jednotkami, stanovenými v závislosti na technickej špecifikácii a na výmerách a je nasledovná:

|  | Úsek č. 1 - I/78, km 26,850 - 27,100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výmera v m2 | Jednotková cena v € | Cena v € bez DPH | Cena v SKK bez DPH |
| 1 | frézovanie hr. 5 cm s odvozom do 5 km | 2 000,00 | 1,91 | 3 820,00 | 115 081,32 |
| 2 | spojovací postrek | 2 000,00 | 0,50 | 1 000,00 | 30 126,00 |
| 3 | AC 11 obrus, 50 mm | 2 000,00 | 9,50 | 19 000,00 | 572 394,00 |
| 4 | Úsek č. 1 spolu |  |  | 23 820,00 | 717 601,32 |
|  | Úsek č. 2 - I/78, km 27,700 - 28,700 |  |  |  |  |
|  |  | Výmera v m2 | Jednotková cena v € | Cena v € bez DPH | Cena v SKK bez DPH |
| 5 | Zápich | 2,00 | 176,50 | 353,00 | 10 634,48 |
| 6 | spojovací postrek | 7 666,80 | 0,50 | 3 833,40 | 115 485,01 |
| 7 | AC 11 obrus, 50 mm | 7 666,80 | 9,50 | 72 834,60 | 2 194 215,16 |
| 8 | Úsek č. 2 spolu |  |  | 77 021,00 | 2 320 334,65 |
| 9 | Spolu úseky č. 1 a 2 v € bez DPH (max. 100 841,- €) (4+8) |  |  | 100 841,00 | 3 037 935,97 |
| 10 | DPH 19 % - |  |  | 19 159,79 | 577 207,83 |
| 11 | Celkom s DPH v € |  |  | 120 000,79 | 3 615 143,80 |

Zmluvná cena s DPH slovom: Stodvadsaťtisíc79/100€.

4.2       Fakturácia sa vykoná v rozsahu skutočne vykonaných výmer a prác za

jednotkové ceny.

4.3 	Zvýšenie objemu prác položiek ponuky bude zapísané v stavebnom denníku, práce navyše nad rámec ponuky budú rovnako zapísané do stavebného denníka spolu so vzájomne prerokovanou cenou.

4.4 	Fakturovať bude zhotoviteľ iba skutočne vykonané práce.

Čl.5 Termín plnenia

5.1 	Termín uskutočnenia prác:

Realizácia: júl – august 2009

5.2	Objednávateľ vyzve písomne zhotoviteľa k prevzatiu staveniska bez právnych a

faktických vád v termíne najneskôr 3 dni pred začatím prác.

5.3	Pri nevhodných klimatických podmienkach (trvalý dážď, sneženie, mráz) bude termín

dokončenia posunutý o vynútenú dobu prestojov, odsúhlasenou v stavebnom denníku.

5.4	Objednávateľ zabezpečí koordináciu prípadných súvisiacich prác tretích subjektov,

aby neobmedzili priebeh prác zhotoviteľa.

5.5	V prípade presunu začatia diela z viny objednávateľa bude posunutý o rovnaký časový úsek aj termín dokončenia diela.

Čl. 6 Odovzdanie a prevzatie diela

6.1	Zhotoviteľ vyzve písomne 1 deň pred ukončením diela objednávateľa k prevzatiu vykonaného diela .

Za zhotoviteľa sú zodpovední pracovníci na stavbe Ing. Lalinský (0902978210), za

objednávateľa činnosť stavebného dozoru, zastupovanie pri preberaní a odovzdávaní

prac a dodávok a odstraňovaní vád, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom

konaní zabezpečuje Ing. Róbert Gavula (0903 224 179) a Ing. Mária Dlugoošová, Ing.

Ivan Dubovec (043/5823001, 0903892141)

6.2	Dielo bude odovzdané preberacím konaním. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je predloženie kópie stavebného denníka, úspešné vykonanie predpísaných skúšok a predloženie elaborátu kvality (dokumentácia o kvalite stavby) odsúhlasený OL SSC IVSC Žilina. Dielo bude považované za dokončené až ukončením preberacieho konania potvrdením objednávateľa v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, že dielo preberá, po ktorom je možné vystaviť faktúru. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať  dielo, pokiaľ bude mať vady a nedorobky. Vadou sa pri tom rozumie odchýlka v kvalite a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne záväznými predpismi.

Čl.7 Záručná doba

7.1	Záručná doba na dielo predstavuje 36 mesiacov  a začína dňom prevzatia hotového diela objednávateľom. V prípade odovzdávania diela po častiach začína záručná lehota dňom prevzatia diela. V záručnej dobe bude dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti (prevádzkovú spôsobilosť) primerane obvyklému opotrebovaniu bežným dopravným zaťažením a vlastnosti primerane vplyvu poveternostných podmienok.

7.2	Výslovne sa dohoduje, že na vady diela, vzniknuté po prevzatí diela, spôsobené údržbou vozovky, násilným poškodením ťažkými mechanizmami, účinkami dopravy, pokiaľ dopravná záťaž nezodpovedá konštrukcii vozovky, materiálmi rozrušujúcimi cestnú konštrukciu, sa záruka nevzťahuje.

7.3	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa prejavia v priebehu záručnej lehoty a boli spôsobené živelnými udalosťami.

Čl.8 Platobné podmienky

8.1	Faktúra bude vystavená na  základe súpisu skutočne vykonaných prác po riadnom prevzatí diela bez vád a nedorobkov na základe protokolu o predaní a prevzatí diela.

8.2	Splatnosť faktúry je 30 dní po doručení objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň

odpísania z účtu objednávateľa.

Čl.9 Zmluvné pokuty

9.1 		Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne uvedenom v bode 5.1 tejto zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

9.2		Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za vadu alebo nedorobok a za každý deň omeškania.

9.3.		V prípade oneskorenia úhrady faktúry objednávateľom, podľa bodu 8.2 tejto zmluvy, môže si zhotoviteľ uplatňovať zmluvnú pokutu 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.

Čl. 10 Ostatné dohody

10.1	Pred začatím prác predá objednávateľ zhotoviteľovi písomne stavenisko prosté všetkých právnych i faktických závad a zoznámi ho so špecifickými miestnymi podmienkami.

10.2	Objednávateľ zabezpečí koordináciu súvisiacich prác tretích subjektov, aby neobmedzili priebeh prác zhotoviteľa.

Čl.11  Záverečné ustanovenia

11.1   Obe strany sa zaväzujú svojím podpisom, že sa zoznámili s celým obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ňou.

11.2   Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnený zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

11.3   Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných Dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené  a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

#### V ostatných náležitostiach sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami       Obchodného zákonníka č.513/91 Zb., zákonom číslo 18/96 Zb. a ďalšími predpismi platnými pre výstavbu.

## Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, po dva pre každú zmluvnú stranu. Akékoľvek jej zmeny musia byť zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou. Účinnosť nadobúda dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Žilina, dňa ................... 2009                                            Žilina, dňa ................... 2009

OBJEDNÁVATEĽ :                                                             ZHOTOVITEĽ :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc. 	     Ing. Ladislav Thomka

riaditeľ IVSC Žilina		vedúci prevádzkovej jednotky

na základe plnej moci

Ing. Branislav Lukáč

riaditeľ oblasti

na základe plnej moci

Preveril: Ing. Pikuliak			Preveril: Ing. Thomka