návrh Zmluvy o dielo

ZMLUVA  O DIELO  č. ........./2009/6350/PPZ - 07/09

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov                  _______________________________________________________________

Čl. 1.   ZMLUVNÉ  STRANY

1.1 Objednávateľ          	: Slovenská správa ciest

Adresa	: Miletičova 19,   826 19 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma                  	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100                                                     zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008

Štatutárny orgán            	: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená

podpísať zmluvu	: Ing. Jozef  Fabian, riaditeľ IVSC Košice

so sídlom	: Kasárenské námestie č. 4, 040 01  Košice

IČO	: 00 33 28

DIČ	: 2021067785

IČ DPH	: nie je platcom DPH

Bankové spojenie	: Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

Telefón	: 055/72 77 200

Fax	: 055/72 77 225

e-mail	: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

-  vo veciach zmluvných     	: Ing. Jozef  Fabian

-  vo veciach technických   	: Ing. Ľuboslav  Adam

-  vo veciach realizačných  	: Ing. Roman  Šplíchal

(ďalej označovaný ako „ objednávateľ “)

1.2 Zhotoviteľ    	: .............................................................

.............................................................

Adresa	: .............................................................

.............................................................

Právna forma	: .............................................................

Štatutárny orgán           	: .............................................................

V zastúpení	: .............................................................

IČO                      	: .............................................................

DIČ                        	: .............................................................

IČ DPH                        	: .............................................................

Bankové spojenie	: .............................................................

Číslo účtu	: .............................................................

Telefón / fax	: .............................................................

e-mail	: .............................................................

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných   	: .............................................................

- vo veciach technických   	: .............................................................

## - vo veciach realizačných  	: .............................................................

(ďalej označovaný ako „ zhotoviteľ “)

## PREAMBULA

## Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle §3 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v úplnom znení. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podprahovú zákazku.

## Čl.2.   PREDMET  A  PODSTATNÉ  NÁLEŽITOSTI  ZMLUVY

### 2.1   	Predmet zmluvy: 	I/67   GOČOVO   PRIEŤAH

uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek vád a nedostatkov diela.

2.2   	Čas  plnenia:

2.2.1 	Začatie realizácie diela                           	:	09 /2009

2.2.2 	Dokončenie realizácie diela                    	:     	05 /2010

2.2.3	Stavenisko bude odovzdané 			:	po častiach

Termín prvého odovzdania staveniska do 15 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma                  		zmluvnými stranami. Ďalšie časti po vzájomnej dohode.

2.3   	Cena diela:

2.3.1  Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení zákona č.659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike.

2.3.2	Zmluvná cena (bez DPH) v EUR		:     	...................................................

DPH  .............. % v EUR		:           ..................................................

###### Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR	:         	...................................................

Zmluvná cena diela celkom s DPH v SKK 	:         	...................................................

Slovom : .............................................................................................................  euro

2.3.3 	Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi.

2.3.4	Zmluvná cena diela celkom bez DPH neprekročí limit pre podprahovú zákazku stanovený zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v úplnom znení.

Čl. 3.   OSOBITNÉ  UJEDNANIA

3.1	  	Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej 	uvedenom poradí záväznosti:

a)	Oznámenie o prijatí ponuky

b)	Ponukový list, Príloha k ponuke

c)	Zmluvné podmienky zvláštne

d)	Zmluvné podmienky všeobecné

e)	Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne

f)	Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné

g)	Projektová dokumentácia

h)	Cena prác / ocenený súpis položiek

i)	Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

3.2  	Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3  	Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky 	zo zmluvy na tretiu osobu.

  - Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto 	zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho 	súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok 	uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré 	je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa                  	na odškodnenie.

3.5  	Zmluva končí riadnym splnením predmetu zmluvy, dohodou zmluvných strán alebo 	výpoveďou.

3.6  	Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ukončení zmluvného vzťahu aj pred 	riadnym splnením predmetu zmluvy. Na takúto dohodu však nevzniká žiadnej                    	zo zmluvných strán právny nárok.

Čl. 4.   ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

4.1 	Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe 	č.1 tejto zmluvy.

4.2 	Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo 		budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej                      		zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.

4.3 	Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými 	dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej 	dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

4.4 	Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma 	zmluvnými stranami.

4.5 	Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží               	po tri výtlačky.

4.6 	Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto 	zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných 	podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy                 	a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: ........................	Dátum: ........................

Za  objednávateľa:                  	Za  zhotoviteľa:

Ing. Jozef   F a b i a n							......................................

riaditeľ IVSC Košice 							......................................

Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. ........./2009/6350/PPZ – 07 /09

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/67   GOČOVO   PRIEŤAH

1.								....... % podielu prác

2.								....... % podielu prác

3.								....... % podielu prác

4.								....... % podielu prác

5.								....... % podielu prác

Dátum: ........................	Dátum: ........................

Za  objednávateľa:                  	Za  zhotoviteľa:

Ing. Jozef   F a b i a n							......................................

riaditeľ IVSC Košice 							......................................