ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

- č. objednávateľa : 618/1120/2009                                                            č. zhotoviteľa : 4/2009

Článok 1.

Zmluvné strany

1.1	OBJEDNÁVATEĽ	:	Slovenská správa ciest

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán	:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

zmluvných	:	Mgr. Eva Arendáriková

technických	:	Ing. Imrich Molnár

:

Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica

Číslo účtu	: 7000135433/8180

IČO	:	00 33 28

DIČ	:	2021067785

Telefón, fax		: 048/4343210, 048/4143424

Právna forma		:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a rozhodnutím č.86 z 22.mája 2008

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 	ZHOTOVITEĽ

: REKMA-Tranding, s.r.o.

Kopčanská 64/60,

908 51 Holíč

Štatutárny orgán                                    : Ing. Peter Suchovský – konateľ spoločnosti

IČO	:	36223760

IČ DPH	:	SK 2020184892

Bankové spojenie	:	VÚB Holíč

Číslo účtu	: 1222107051/0200

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných	:	Ing. Peter Suchovský – konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach technických	:	Ing. Igor Demko – výrobný managér

Telefón, fax	:	034 668 2334, 034 6602153

E-mail	:	rekma@rekma.sk

Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia:                                           :  Obch. register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,

Vložka č. 10582/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2.

Predmet zmluvy

# 2.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo :

- Sanácia priečnych a pozdĺžnych trhlín vo vozovkách na cestách I. triedy ( ďalej len „dielo“)

2.2	Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez vád a nedorobkov prevziať  a zaplatiť za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu.

Článok 3.

Spôsob a rozsah zhotovenia diela

3.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s ponukou zhotoviteľa zo dňa 5.8.2008 a listu objednávateľa číslo VO-2723/1120/2009-400 zo dňa 10.8.2009 o prijatí ponuky.

3.2 	Zhotoviteľ zhotoví dielo v súlade s Technickým predpisom č. TP 5/2007 ,,Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek ,, schválený MDPaT SR v decembri 2007, s účinnosťou od 02.01.2008. Všetky zhotoviteľom použité materiály musia byť opatrené vyhlásením o zhode v zmysle ustanovení zákona č. 90/1998Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Dokumentáciu  preukazujúcu vhodnosť použitých materiálov predloží zhotoviteľ najmenej 7 dní pred začatím prác na odsúhlasenie zodpovedným pracovníkom objednávateľa, podľa miesta  pracoviska.

3.3	Pri zhotovovaní diela bude dodržaný nasledovný technologický postup:

Technologický postup v živičnom kryte:

- Prefrézovanie škáry, trhliny – vytvorenie komôrky

- Vyčistenie škáry, trhliny, oceľovou kefou

- Primárny postrek vytvorenie komôrky

- Vyplnenie škáry, trhliny horúcou modifikovanou zalievkovou hmotou

- Ošetrenie povrchu zdrsňujúcim posypom

Technologický postup v cementobetónovom kryte:	- škáry:

- Vyoranie starej zálievky dilatačnej škáry – malotraktor pomocou vyorávacích nožov.

- Prefrézovanie, úzkych dilatačných škár, respekt. očistenie hrán od hmoty.

- Vyčistenie dilatačnej škáry – rotačnou čističkou s oceľovou kefou

- Primárny postrek

- e) Vyplnenie dilatačnej škáry, trhliny horúcou modifikovanou zálievkovou hmotou

- Ošetrenie povrchu zdrsňujúcim posypom

- divoké  trhliny:

- Prerezanie divokej trhliny

- Vyčistenie – rotačnou čističkou s oceľovou kefou

- Primárny postrek

- Vyplnenie divokej trhliny, horúcou modifikovanou zálievkovou hmotou

- Ošetrenie povrchu zdrsňujúcim posypom

Ako tesniaci materiál bude použitá zálievková hmota založená na báze bitúmenov a špeciálnych polymérov spracovávaná pri teplote 160– 180 C. Zálievková hmota musí zodpovedať požiadavkám  STN 736242, a vlastnostiam preukázaným certifikátom-vyhlásaním o zhode. Realizácia bude uskutočnená nepriamo vyhrievaným taviacim kotlom s miešadlom a termostatickou reguláciou tepla. Na zlepšenie priľnavosti na hrany komôrky bude použitý adhézny náter.

3.4	Dielo bude zhotovené v nasledovnom rozsahu:

IVSC Košice

I/18 okres Kežmarok, I/50 okres Trebišov

- frézovanie škár, trhlín

- vyčistenie škár, trhlín

- primárny postrek

- vyplnenie škár a trhlín pružnou modifikovanou zálievkovou hmotou

Rozmery škár a trhlín – 20/30 mm

Úseky:

Úsek cesty I/18 Levoča – Sp.Hrhov km 633,500 – 635,100

v dĺžke 1870 bm

Úsek cesty I/67 Huncovce – Kežmarok km 98,200 – 102,100

v dĺžke 1260 bm

Zodpovedný pracovník na preberanie prác Ip. Pavol Mlynár det. pracovisko Poprad

Úsek cesty I/50 okr.hr. KE/TV – okr. hr.KE/MI km 472,200-487,600

v dĺžke 3100 bm 20/30 mm a 30/30 mm – 500 bm

Zodpovedný pracovník na preberanie prác Ing. Milan Kurtoš det. pracovisko Trebišov

Spolu celková dĺžka : 6230 bm 20/30 a 500 bm 30/30

3.5 	Zhotoviteľ zabezpečí označenie pracoviska prenosným dopravným značením. Zhotoviteľ taktiež zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutých odpadov .

3.6 	Objednávateľ si počas celej doby platnosti tejto zmluvy vyhradzuje právo  znížiť alebo zvýšiť  rozsah diela v závislosti od potreby o ďaľšie úseky ciest I. triedy v správe jednotlivých IVSC (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina), a to formou písomného dodatku k tejto zmluve, za dodržania jednotkovej ceny na 1,0 bm podľa odseku 4.1.2.

Článok 4.

Cena diela a platobné podmienky

4.1   Cena  diela  je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona 196/2000 Z. z., vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov.

4.1.1 Cena za zhotovenia diela v rozsahu podľa odseku 3.4 :

Váha tohto kritéria pri vyhodnocovaní je 40%

Tabuľka č.1

| Číslo pol. | Položka | m.j. | Rozmer v mm | Predpokladaný rozsah | Jednotková cena v € bez DPH | bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozmery škár a trhlín | bm | 20/30 | 6230 bm | 4,17 | 25.979,10 |
| 2 | Rozmery škár a trhlín | bm | 30/30 | 500 bm | 5,65 | 2.825,00 |
|  | celková cena bez DPH |  |  |  | 9,82 | 28.804,10 |
|  | DPH 19% |  |  |  | 1,86 | 5.472,78 |
|  | celková cena s DPH |  |  |  | 11,68 | 34.276,88 |
|  | celková priemerná jednotková cena vrátane DPH (r. 1+2):2 | bm |  |  | 5,84 |  |

4.1.2 Cena za zhotovenia diela v rozsahu podľa odseku 3.6 :

Váha tohto kritéria pri vyhodnocovaní je 60%

Tabuľka č.2

| Číslo pol. | Položka | m.j. | Rozmer v mm | Jednotková cena v € bez DPH | Jednotková cena v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Živičný kryt - škáry | bm | 10/20 | 3,30 | 3,93 |
| 2 | Živičný kryt - škáry | bm | 20/20 | 3,90 | 4,64 |
| 3 | Živičný kryt - škáry | bm | 20/30 | 4,17 | 4,96 |
| 4 | Živičný kryt - škáry | bm | 20/40 | 5,06 | 6,02 |
| 5 | Živičný kryt - škáry | bm | 30/30 | 5,65 | 6,72 |
| 6 | Živičný kryt - škáry | bm | 30/40 | 8,10 | 9,64 |
| 7 | Cementobetónový kryt | bm | do 5 | 4,09 | 4,87 |
| 8 | Cementobetónový kryt |  | 10/20 | 4,55 | 5,41 |
| 9 | Cementobetónový kryt |  | 20/20 | 4,99 | 5,94 |
| 10 | Cementobetónový kryt |  | 30/40 | 9,29 | 11,06 |
| 11 | Cementobetónový kryt |  | 30/50 | 10,41 | 12,39 |
|  | celková priemerná jednotková cena vrátane DPH (r. 1-11) :11 | bm |  | 5,77 | 6,87 |

4.3	Podkladom pre úhradu ceny za vykonanie diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe objednávateľom  potvrdených súpisov vykonaných prác spracovaných overiteľných spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaného  množstva. Splatnosť faktúr je  do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi na adresu uvedenú v odseku 1.1. Faktúra musí  obsahovať náležitosti daňového dokladu.

4.4	V prípade zvýšenia, alebo zníženia rozsahu diela v zmysle odseku 3.6 bude fakturovaná jednotková cena za bm uvedená  v odseku 4.1.2,   podľa rozsahu skutočne realizovaných prác.

Článok 5.

Termín plnenia

5.1 	Zhotoviteľ začne  s plnením predmetu zmluvy do 5 dní od písomnej výzvy objednávateľa.

5.2 	Termín ukončenia diela: 30.11.2009

Článok 6.

Odovzdanie a prevzatie prác, stavebný denník

6.1   Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky dôležité skutočnosti súvisiace  s vykonávanou činnosťou. Stavebný denník bude  k dispozícii na pracovisku počas  celej doby zhotovovania diela a na požiadanie predložený objednávateľovi na kontrolu.

6.2 	Práce budú odovzdávané a preberané po ucelených častiach  podľa jednotlivých IVSC zápisom v stavebnom denníku splnomocnenými zamestnancami objednávateľa, kde bude uvedený druh a množstvo skutočne realizovaných prác  ako aj prípadné nedostatky a lehota určená na ich odstránenie.

6.3	Po zhotovení diela bude spísaný protokol o  odovzdaní a prevzatí celého diela, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V Protokole sa uvedie kvalita vykonaných prác, súpis zistených vád a nedorobkov a termíny na ich odstránenie. Objednávateľ dielo prevezme len v prípade, že nebude mať  žiadne vady a nedorobky.

Článok 7.

Zodpovednosť za vady, záručná doba

7.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 5 dní  od  uplatnenia                         oprávnenej reklamácie  objednávateľa a  vady odstrániť  v čo  najkratšom technicky možnom čase.

  - Termín  odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

  - Záručná doba je 36 mesiacov  a začína plynúť odovzdaním  ucelenej časti vykonaných prác podľa bodu  6.2.

Článok 8.

Sankcie

8.1.	Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu:

8.1.1.	vo výške  0,05% zo zmluvnej ceny diela podľa odseku 4.1.1. za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v lehote podľa článku 5 tejto zmluvy.

8.1.2.	 vo výške  40 €  za každý deň omeškania s odstránením vád diela   oproti termínu dohodnutému podľa odsekov  6.2, 6.3 a 7.2

8.2  Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody  v plnej výške.

8.3.	Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi  úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s čl. 4.

Článok 9.

Zmena záväzkov

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy, najmä rozsahu diela,  v prípade, ak sa po uzavretí  tejto zmluvy zmenia východiskové  podklady a podmienky rozhodujúce pre  plnenie predmetu zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

  - Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len formou číslovaných  písomných dodatkov.

Článok 10.

Záverečné ustanovenia

10.1.	Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

10.2.	Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami

10.3.	Táto zmluva o dielo má 5 strán, je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

  - Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli  a na znak súhlasu ju podpisujú.

Za objednávateľa :					Za zhotoviteľa :

V Bratislave, dňa	                				V  Bratislave, dňa

.......................................................				........................................................

Ing. Roman Žembera

generálny riaditeľ