DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 807/6350/2009/PPZ-17/09 zo dňa 30.12.2009 na stavebné práce :

I/74-007 Humenné most

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Objednávateľ          	: Slovenská správa ciest

Adresa	: Miletičova 19,   826 19 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma                  	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100                                                   zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008

Štatutárny orgán            	: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená

podpísať dodatok

k zmluve o dielo	: Ing. Jozef  Fabian, riaditeľ IVSC Košice

so sídlom	: Kasárenské námestie č. 4, 040 01  Košice

IČO	: 00 33 28

DIČ	: 2021067785

Bankové spojenie	: Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ    	: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Adresa	: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Právna forma	: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd. Sro vl. č. 2796/P

Štatutárny orgán           	: Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti

Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti

IČO                      	: 317 21079

DIČ                        	: 2020524000

IČ DPH                        	: SK 2020524000

Bankové spojenie	: UniCredit Bank a.s. Bratislava

Číslo účtu	: 6620753027/1111

Bankové spojenie	: Volksbank Slovensko a.s.

Číslo účtu	: 4340067218/3100

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 807/6350/2009/PPZ-17/09 zo dňa 30.12.2009 na základe vzájomnej dohody  takto:

Čl. 2   PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2 	Čas plnenia

Bod 2.2.2 má nové znenie:

2.2.2	Na základe výšky finančných prostriedkov pridelených v kontrakte na rok 2010 pre predmet zmluvy sa čas plnenia na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán upravuje v súlade s bodom 4.3 zmluvy o dielo nasledovne:

Dokončenie realizácie diela 			:         07/2011

## Čl. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

Dopĺňa sa bod 3.7.

3.7   Zmluvné strany sa dohodli, že úprava termínu dokončenia realizácie diela v zmysle článku 2., bod 2.2.2 dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 807/6350/2009/PPZ-17/09 zo dňa 30.12.2009 nebude dôvodom na úpravu ceny diela v zmysle Zväzku 2., Časť 2.3. Zmluvné podmienky zvláštne, článok 13. Zmeny a úpravy, podčlánok 13.8. Úpravy ceny v dôsledku valorizácie.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 807/6350/2009/PPZ-17/09 zo dňa 30.12.2009, nezmenené týmto dodatkom č.1, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 807/6350/2009/PPZ-17/09 zo dňa 30.12.2009.

Dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 807/6350/2009/PPZ-17/09 zo dňa 30.12.2009, a prehlasujú že nebol uzavretý v tiesni, ani                  za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tohto dodatku k zmluve a na znak súhlasu ho podpísali.

Dátum: ........................	Dátum: ........................

Za objednávateľa:	Za zhotoviteľa:

...............................................                                                 ............................................

Ing. Jozef Fabian	Ing. Bohdan Kušvara

riaditeľ SSC,  IVSC Košice	   konateľ spoločnosti