ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

- č. objednávateľa :                                           				č. zhotoviteľa :

- (ďalej len „zmluva“)

Článok 1.

Zmluvné strany

1.1	OBJEDNÁVATEĽ	:	Slovenská správa ciest

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán	:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica

Číslo účtu	: 7000135433/8180

IČO	:	00 33 28

DIČ	:	2021067785

Telefón, fax		: 048/4343210, 048/4143424

Právna forma		:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a rozhodnutím č.86 z 22.mája 2008

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

zmluvných	:	Mgr. Eva Arendáriková

technických	:	Ing. Jozef Polčic

:

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 	ZHOTOVITEĽ

:

Štatutárny orgán                                    :

IČO	:

IČ DPH	:

Bankové spojenie	:

Číslo účtu	:

:

Telefón, fax	:

E-mail	:

Právna forma	:

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných	:

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach technických

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2.

Predmet zmluvy

# 2.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo

- „Inštalácia zariadení na monitorovanie dopravy – Krajná Poľana“ ( ďalej len „dielo“)

v rozsahu:

- projekt pre stavebné povolenie, projekt pre realizáciu stavby vrátane inžinierskej činnosti

- stavebná časť ( napájania,  stavebnej infraštruktúry pre osadenie technologických

zariadení)

-  technologická časť  (dodávka a oživenie technologických zariadení a softvéru)

2.2	Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez vád a nedorobkov prevziať  a zaplatiť za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu.

2.3	Rozsah zhotovenia a špecifikácia jednotlivých častí diela podľa odseku 2.1 tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy.

Článok 3.

Miesto plnenia

3.1	Cesta I/73 pri obci Krajná Poľana – konkrétne miesto sa určí podľa obhliadky miesta.

Článok 4.

Cena diela a platobné podmienky

4.1   Cena  diela  je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov.

4.2  Cena za zhotovenia diela:

| Cena diela bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 19% |  |
| Cena diela s DPH |  |

Cena diela s DPH slovom:

Rozpočet jednotlivých častí  diela je uvedený v Prílohe č.1

.

4.3	Podkladom pre úhradu ceny za vykonanie diela v súlade s Prílohou č. 1 tejto zmluvy budú faktúry vystavené zhotoviteľom po prevzatí príslušnej ucelenej časti diela. Prílohou k faktúram bude objednávateľom  potvrdený súpis skutočne vykonaných prác. Splatnosť faktúr je  30 dní od ich doručenia objednávateľovi na adresu uvedenú v odseku 1.1. Faktúra musí  obsahovať náležitosti daňového dokladu.

4.4	V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry vystavenej v súlade s odsekom 4.3 má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania  vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Článok 5.

Termín plnenia

5.1 	Termín začatia diela:        do 30 dní od účinnosti zmluvy.

Termín ukončenia diela:  do  30.11.2010

5.2     Termín ukončenia diela sa predlžuje v prípade, ak :

- je zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškania,

- dôjde k podstatnej zmene v rozsahu diela vzhľadom k projektovej dokumentácii a požiadavkám objednávateľa v takom  termíne, že nie je možné spravodlivo požadovať dodržanie zmluvne dohodnutého termínu realizácie, o dobu primeranú k týmto skutočnostiam,

- nemožnosťou vykonať montáže z dôvodu vyššej moci.

5.3.  Doba realizácie sa nepredlžuje v prípade, ak je omeškanie spôsobené  technicko-montážnymi            problémami na strane zhotoviteľa.

5.4.  Objednávateľ sa zaväzuje prebrať dokončené dielo do 7 dní od doručenia písomného oznámenia     zhotoviteľa o ukončení diela.

Článok 6.

Odovzdanie a prevzatie prác, stavebný denník

6.1   Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky dôležité skutočnosti súvisiace  s vykonávanou činnosťou, a to najmä dátum, počasie, spôsob označenia pracoviska,  čas začiatku a ukončenia prác, menný zoznam pracovníkov, zoznam strojov a mechanizmov, úsek cesty na ktorom bol realizovaný výkon, denný výkon, podpis zodpovedného pracovníka, atď.  Stavebný denník bude  k dispozícii na pracovisku počas  celej doby zhotovovania diela a na požiadanie predložený objednávateľovi na kontrolu.

6.2	Po zhotovení diela bude spísaný protokol o  odovzdaní a prevzatí celého diela, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V Protokole sa uvedie kvalita vykonaných prác, súpis zistených vád a nedorobkov a termíny na ich odstránenie. Objednávateľ dielo prevezme len v prípade, že nebude mať  žiadne vady a nedorobky.

Článok 7.

Zodpovednosť za vady, záručná doba

.

7.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov a technologickým postupom stanoveným výrobcami jednotlivých komponentov a že počas záručnej doby 24 mesiacov bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Záručná doba na  stavebné časti je  60 mesiacov. Členenie je určené v prílohe č.1.

7.2  Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania  diela objednávateľovi. Počas záručnej doby zhotoviteľ bezplatne odstráni vady diela v lehote 24 hodín od ich nahlásenia zhotoviteľovi.

7.3  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené nesprávnym prevádzkovaním vybudovaného diela, alebo vznikli zásahom tretej osoby.

Článok 8.

Zmluvná pokuta

8.1.	Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu:

8.1.1.	vo výške  0,05% z ceny diela  za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v lehote podľa článku 5.1 tejto zmluvy.

8.1.2.	 vo výške  40 €  za každý aj začatý deň omeškania s odstránením vád diela  podľa odseku 7.2 tejto zmluvy

8.2    Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za škodu, povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.

Článok 9.

Zmena záväzkov

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy, najmä rozsahu diela,  v prípade, ak sa po uzavretí  tejto zmluvy zmenia východiskové  podklady a podmienky rozhodujúce pre  plnenie predmetu zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

  - Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len formou číslovaných  písomných dodatkov.

Článok 10.

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

10.1 Objednávateľ zabezpečí pred a počas realizácie stavby:

- odovzdanie staveniska pripraveného tak, aby na ňom mohol zhotoviteľ vykonávať práce v súlade s  podmienkami tejto zmluvy,

- súhlas majiteľa elektrickej NN siete na pripojenie elektrických rozvádzačov k existujúcej elektroinštalácii,

- povolenia na dočasné užívanie verejných a iných plôch vrátane uhradenia príslušných poplatkov za ne a povolenia na vstup do  objektov súvisiacich s realizáciou predmetom zmluvy,

- výluky cestnej dopravy v potrebnom rozsahu,

- schválenú projektovú dokumentáciu pre realizáciu predmetu tejto zmluvy pred termínom začatia montáže

10.2 Zhotoviteľ dodá pre realizáciu diela technológie a k nim príslušný  materiál.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

10.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pred a počas realizácie stavby:

a)  školenie o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci pre svojich zamestnancov,

- povolenie objednávateľovi a jeho technickému dozoru stály vstup na pracovisko zhotoviteľa, kde sa realizujú práce,

- nepoškodenie vytýčených podzemných vedení a inžinierskych sietí. V prípade ich poškodenia zodpovedá zhotoviteľ v plnej miere za vzniknuté škody,

- podklady k dokumentácii skutočného vyhotovenia predmetu diela,

- vedenie stavebného denníka, ktorý si dá odsúhlasiť minimálne jedenkrát týždenne poverenej osobe objednávateľa,

- zvolanie technických porád a kontrolných dní podľa potreby

- písomné oznámenie o ukončení plnenia predmetu zmluvy po ukončení prác.

10.5 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že všetky obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, považujú za dôverné a nesprístupnia ich tretím osobám bez písomného súhlasu druhej strany, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.6 Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s príslušnou odbornou starostlivosťou a zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne  predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

10.7 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi oprávnených pracovníkov objednávateľa v stavebnom denníku,  rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

10.8 Prípadné zmeny predmetu zmluvy, termínu plnenia a naviac práce, ktoré nemohli byť predvídané pri uzatváraní zmluvy o dielo budú riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve.

10.9 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci pre svojich zamestnancov, ich bezpečnosť pri práci na zariadení. Zariadením sa rozumie objekt cesty a všetkých súvisiacich zariadení, vrátane elektrických zariadení.

10.10 Údaje z merania celkovej hmotnosti vozidiel, nápravových tlakov budú využívané objednávateľom  aj pre štatistické účely. Ich spracovávanie počas záručnej doby technológie bude bezplatne zabezpečovať zhotoviteľ.  K tomuto účelu bude mať v tejto dobe  trvalý a neobmedzený prístup k zariadeniu.

10.11 Vlastnícke právo k jednotlivým častiam predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa po úplnom zaplatení ceny za predmet zmluvy.

10.12 Neoddeliteľnou súčasťou "Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela", ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela sú: protokol o funkčnej skúške, osvedčenie o kvalite a kompletnosti montáže, certifikáty a prehlásenie o zhode, návod na použitie a  manuál pre prevádzku a údržbu diela (pre každú časť diela zvlášť).

Článok 11.

Odstúpenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy môže  každá zo zmluvných strán odstúpiť v prípade porušenia zmluvných podmienok druhou stranou po písomnom upozornení doručenom strane porušujúcej zmluvné povinnosti s poskytnutím primeranej lehoty, najviac však 1 mesiac, na odstránenie tohto stavu.

11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomnou formou, pričom jeho účinky nastávajú dňom  doručenia  odstúpenia druhej zmluvnej strane.

Článok 12.

Záverečné ustanovenia

12.1	Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. Vzniknuté spory riešia zmluvné strany dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode požiadajú zmluvné strany o riešenie súd.

12.2	Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami

12.3	Táto zmluva o dielo má 6 strán, je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

12.4 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli  a na znak súhlasu ju podpisujú.

12.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1

Za objednávateľa :					Za zhotoviteľa :

V Bratislave, dňa	                				V  Bratislave, dňa

.......................................................				........................................................

Ing. Roman Žembera

generálny riaditeľ