ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

- č. objednávateľa :                			               č. zhotoviteľa : 042/2009

# Čl. 1.

# Zmluvné strany

1.1.	OBJEDNÁVATEĽ	:	 Slovenská správa ciest

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán	:	 Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu	:	 Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC-IVSC Bratislava

Miletičova č. 19, 820 05  Bratislava

IČO	: 	00 33 28

Bankové spojenie	:	 Štátna pokladnica

č. účtu	:	 7000135433/8180

DIČ	:	 2021067785

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických	: Ing. František Takáč – námestník úseku správy a prevádzky

- ekonomických	: Ing. Oľga Stromková – úsek ekonomiky

- právnych	:	 Ing. Eva Lesňáková – právny referát

Právna forma	: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom

dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou

č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená

rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006

a č.86 zo dňa 22.5.2008

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2.  	ZHOTOVITEĽ	: C.S. Bitunova spol. s r.o.

: Neresnícka cesta 3, 960 01  Zvolen

Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,

vložka č. 574/S

Osoba oprávnená podpísať zmluvu  	: Ing. Karol Štraus, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných	: Ing. Karol Štraus, konateľ spoločnosti

- technických		: Ing. Miroslav Šufliarsky, vedúci výroby

- ekonomických		: Ing. Ján Štefík, prokurista

- stavbyvedúci	: Jozef Oravec

Bankové spojenie                 	: Tatra Banka a.s., Bratislava

Číslo účtu                             	: 2620040491/1100

IČO                                       	: 30 228 247

IČ DPH                          	:SK2020475193

Telefón                               	: 045/524 33 00

Fax                                     	: 045/524 33 01

E-mail                                 	: csbitunova@bitunova.eu

(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### Čl. 2.

#### Predmet plnenia

2.1.	Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavbu:    „ I/64 Topoľčany – Chrabrany – oprava cesty “ – obnova povrchových vlastností  krytu vozovky cesty I. triedy

- 2.2.	Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu za jeho vykonanie a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.

- 2.3.	Oprava vozovky pozostáva z nasledovných prác:

-  vyspravenie výtlkov

-  emulzný mikrokoberec dvojvrstvový strednozrnný -  EMKS

  - Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy celkového rozsahu prác, rozsahu a druhu prác v tomto a na

budúci rok, termínu ukončenia v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov záznamom

v stavebnom denníku a dodatkom k ZoD.

  - Druh prác je určený súťažnými podkladmi a ZoD, rozsah prác bude upresnený záznamom

v stavebnom denníku v závislosti na výške schválených finančných prostriedkov.

#### Čl. 3

#### Čas plnenia

3.1.	Termín realizácie diela:     do 31.10.2009

3.2.	Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela: najneskôr do 30 dní od ukončenia prác. Rozsah prác bude potvrdený záznamom v stavebnom denníku.

3.3.	Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa     dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

3.4.	Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vis maior.

#### Čl. 4

#### Cena diela

  - Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a násl. Obchodného zákonníka a bude upravená podľa skutočne relizovanéo množstva a druhu prác záznamom v stavebnom denníku.

  - Výmery a jednotkové ceny:

Jednotková cena:

| P.č. | Položka | MJ | Jednotková cena bez DPH € | DPH (19%) € | Jednotková cena vrát. DPH € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vyspravenie výtlkov | t | 199,00 | 37,81 | 236,81 |
| 2. | Emulzný mikrokoberec dvojvrstvový strednozrnný | m2 | 5,69 | 1,08 | 6,77 |

Jednotkové ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.

  - Celková cena diela :

cena diela na celú výmeru	118 775,00 €

DPH 19%	    22 567,25 €

Spolu	141 342,25 €

Cena slovom : Stoštyridsaťjedentisíctristoštyridsaťdva celých a 25/100 €

Špecifikácia objemov prác, výpočet a rekapitulácia ceny tvorí prílohu č. 1 – Technická a cenová špecifikácia.

4.4	Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu opravy vozovky.

Čl. 5

Platobné podmienky

  - Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.

  - Fakturácia bude uskutočnená po realizácii prác v rozsahu predmetu ZoD

  - Podkladom pre faktúráciu bude rekaputulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorom, súpis bude potvrdzovaný po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí, podpísaný preberací protokol, v ktorom dielo bude odovzdané bez závad.

  - Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa, alebo odlišne od súťažných podkladov, nebudú uhradené.

  - Lehota splatnosti predložených faktúr je 30 dní od doručenia bez nedostatkov do podateľne SSC IVSC Bratislava.

  - V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

  - Objednávateľ bude uvádzať v platobnom styku variabilný symbol zhotoviteľa.

Čl. 6

Zmluvné sankcie

  - Za omeškanie plnenia predmetu zmluvy zaplatí zhotoviteľ verejnému obstarávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.

  - V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr zaplatí verejný obstarávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dĺžnej ceny za každý deň omeškania.

  - Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko–kvalitatívnych podmienok preukazných skúšok môže byť uplatnená zrážka z faktúrácie za vykonané práce do výšky 5 % za kazdý nedostatok, bez vplyvu na dĺžku záručnej doby, alebo povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady.

Čl. 7

Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1.	Záručná doba na stavbebné práce:  najmenej 24 mesiacov

7.2.	Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania, počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie obstarávateľa odstrániť na vlastné náklady.

7.3.	Pred ukončením záručnej lehoty zvolá zhotoviteľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.

##### Čl. 8

##### Podmienky vykonania prác

  - Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržovať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona 315/96 Z.z. v znení neskorších predpisov.

  - Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu obstarávateľa, tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.

  - Odo dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky.

  - Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.

  - Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu.

  - Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po ukončení prác od materiálov a mechanizmov bez zavinenia zbytočného trvania obmedzenia dopravy.

  - Ak z viny na strane zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), náklady za obmedzenie za príslušnú dobu trvania prestoja budú na ťarchu zhotoviteľa.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

  - Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a zhotoviteľ na požiadanie obstarávateľa neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

##### Čl. 9

##### Preberanie prác

  - Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela, zástupca obstarávateľa bude prizvaný osobitne k prebratiu:  - podkladu po vykonaní frézovacích prác

- po vykonaní opráv výtlkov a vyrovnania nerovností

  - Práce budú prebraté len bez závad cestou stavebného denníka a v zápise o prevzatí a odovzdaní bude uvedený stav tak, aby mohla byť čo najobjektívnejšie posúdená kvalita vykonaných prác.

  - Najneskôr 5 dní pre prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, rekapituláciu výmer.

  - Objednávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.

  - Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok.

  - O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.

  - Merania protišmykových vlastností môžu byť vykonané ku koncu záručnej doby, prípadne skôr, na základe požiadania objednávateľa, napr. z dôvodu pochybností kvality alebo zistených nedostatkov.

Čl. 10

Osobitné ustanovenia

  - V prípade sporov tieto budú riešené vzájomným rokovaním a ak nedôjde k dohode, strany sa môžu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd.

  - Na vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

  - Meniť a doplňovať ustanovenia zmluvy je možné len písomne dodatkom k zmluve s písomným súhlasom oboch zmluvných strán.

  - Zmluva má 5 strán a je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po dve vyhotovenia.

  - Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa ........................				Vo Zvolene, dňa ..........................

Za objednávateľa :					Za zhotoviteľa :

Ing. Viliam Žák						            Ing. Karol Štraus

riaditeľ SSC-IVSC Bratislava                                              	          konateľ spoločnosti

C.S. Bitunova spol. s r.o.

Príloha č. 1

Technická a cenová špecifikácia

Stavba:    I/64 Topoľčany – Chrabrany – oprava cesty

Objednávateľ:  SSC IVSC Bratislava

Zhotoviteľ:  C.S.BITUNOVA, s.r.o., Zvolen

| ### Por. č. | ### Špecifikácia výkonu | ### MJ | ### Počet MJ | ### Cena za MJ ( € ) | ### Cena spolu ( € ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Vyspravenie výtlkov | ### t | ### 25 | ### 199,00 | ### 4 975,00 |
| ### 2. | ### Emulzný mikrokoberec dvojvrstvový strednozrnný | ### m2 | ### 20 000 | ### 5,69 | ### 113 800,00 |
| ### Cena spolu |  |  |  |  | ### 118 775,00 |
| ### DPH 19 % |  |  |  |  | ### 22 567,25 |
| ### Cena spolu s DPH |  |  |  |  | ### 141 342,25 |

Cena zahŕňa náklady za dočasné dopravné značenie, vybavenie a odsúhlasenie potrebných povolení,

likvidáciu vzniklých odpadov, odvoz vyrúbaného materiálu do vzdialenosti 10 km a následné dočistenie

vozovky.

Počet MJ bude upresnený a zaznamenaný v stavebnom denníku, na základe skutočnosti a výške

schválených finančných prostriedkov.

V Bratislave, dňa ........................				Vo Zvolene, dňa ..........................

Za objednávateľa :					Za zhotoviteľa :

Ing. Viliam Žák		                     		                Ing. Karol Štraus

riaditeľ SSC-IVSC Bratislava                                              	              konateľ spoločnosti

C.S. Bitunova spol. s r.o.