ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

- č. objednávateľa : ............/6270 /2009						č. zhotoviteľa :

- na uskutočnenie stavebných prác:

- Výšková úprava uličných vpustov a kanálových poklopov na cestách I. triedy

- v Banskobystrickom kraji

Článok 1.

Zmluvné strany

1.1.	OBJEDNÁVATEĽ	:	Slovenská správa ciest

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán	:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu	:	Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,

Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

zmluvných	:	Ing. Hana Hasprová – vedúca oddelenia verejného  obstarávania

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

technických	:	Ing. Vladimír Sobol – námestník úseku správy a prevádzky ciest

Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica

Číslo účtu	:	7000135433/8180

IČO	:	00 33 28

DIČ	:	2021067785

Telefón, fax		: 048/4343210, 048/4143424

Právna forma	  		: 	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom

dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006, naposledy zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 86 zo dňa 22.5. 2009

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. 	ZHOTOVITEĽ	:	agrifair s.r.o.

Horná 67, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený	  				: Ing. Radek Kucharik

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných	:	Ing. Radek Kucharik

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach technických	:	Ing. Peter Bučko, Ing. Ján Benčo

Bankové spojenie	:	Všeobecná úverová banka a.s. pobočka B. Bystrica

Číslo účtu	:	2455545751/0200

IČO	:	44 144 130

IČ DPH	: SK 2022603913

Telefón, fax	:	048/415 43 63, 048/415 43 63

E-mail	:	slovensko@agrifair.cz

Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 14749/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok 2.

Predmet zmluvy

# 2.1.	Touto zmluvou  o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve uskutoční pre objednávateľa práce:

Výšková úprava uličných vpustov a kanálových poklopov na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji (ďalej len „dielo“)

2.2.	Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.

Článok 3.

Rozsah prác a technické podmienky

3.1.

Záväzným podkladom je list  objednávateľa o prijatí ponuky č.j. VO-             /2009 zo dňa .................. 2009 a ponuka zhotoviteľa zo dňa 28.8. 2009.

3.2.	Predmetom zákazky je výšková úprava uličných vpustov a kanálových poklopov nachádzajúcich sa vo vozovke ciest I. triedy v Banskobystrickom kraji, ktoré sú v správe objednávateľa. Práce budú realizované technológiou umožňujúcou zaťaženie vpustu alebo kanálového poklopu dopravou do 60min. od ukončenia prác. Samotná realizácia výškovej úpravy vpustu alebo kanálového poklopu nesmie trvať dlhšie ako 180min. od začatia prác. Rozsah prác je nasledovný:

| Číslo cesty | Staničenie v (km) | Popis miesta | Vpusty (ks) | Kanálové poklopy (ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I/50 | 237,000 | Zvolen časť Neresnica | 0 | 1 |
| I/50 | 238,350-238,500 | Zvolen časť Môťová | 1 | 1 |
| I/50 | 247,550 | Zvolenská Slatina | 1 | 0 |
| I/50 | 249,700-249,850 | Vígľaš | 3 | 0 |
| I/59 | 6,150-6,250 | Banská Bystrica časť Jakub | 0 | 3 |
| I/65 | 46,000-46,500 | Nová Baňa | 4 | 0 |
| I/65 | 76,300 | Ladomerská Vieska | 1 | 0 |
| I/66 | 89,900-90,100 | Banská Bystrica | 0 | 5 |
| I/66 | 130,200 | Brezno | 2 | 0 |
| I/66 | 154,200 | Závadka nad Hronom | 0 | 2 |
| I/76 | 70,800 | Hronský Beňadik | 1 | 0 |
| SPOLU |  |  | 13 | 12 |

  - Zhotoviteľ zrealizuje dielo v členení a množstve podľa požiadaviek a podkladov objednávateľa so zodpovednosťou za kvalitu prác.

  - Prenosné dopravné značenie, v súlade s objednávateľom poskytnutým projektom dočasného dopravného značenia, zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ. Cena je zahrnutá v jednotkovej cene prác podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1

  - Výšková úprava vpustu a kanálového poklopu bude pozostávať:

- zabezpečenie pracoviska prenosným značením

- zarezanie vozovky okolo poklopu alebo vpustu

- vybúranie rámu poklopu alebo vpustu vo vozovke vrátane podkladových vrstiev podľa rozsahu poškodenia v objeme cca. 200 dm3

- vyspravenie podkladu pred osadením rámu

- osadenie rámu poklopu alebo vpuste a jeho zafixovanie do správnej nivelety

  - zaplnenie celého priestoru zrekonštruovaných podkladových vrstiev rýchlotuhnúcimi maltovými zmesami až do úrovne 5 cm pod budúcou niveletou komunikácie

v objeme cca. 100dm3

  - po zatuhnutí a nábehu počiatočnej pevnosti maltových zmesí aplikácia väzbového lepidla

  - náter hrany pôvodnej vozovky a rámu vpustu alebo poklopu asfaltovou zálievkou

  - dobudovanie obrusnej vrstvy okolo poklopu alebo vpustu rýchlo tuhnúcou jemnozrnnou asfaltovou zmesou odporúčanou dodávateľom technológie v objeme cca. 100 dm3

  - odvoz a uloženie vybúraného materiálu na riadenú skládku odpadu

  - očistenie vozovky v mieste opravy

  - Skutočné množstvo použitého materiálu a prípadná výmena poklopu alebo vpustu budú spresnené na stavbe zápisom do stavebného denníka.

Článok 4.

Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

4.1. 	Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:

a) do 5 - tich pracovných dní od obdŕžania písomnej požiadavky zhotoviteľa,

b) osobitnú lehotu  dohodnú zmluvné strany  v  prípade, že  sa bude  jednať o spolupôsobenie

väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Článok 5.

Cena diela a platobné podmienky

5.1.	Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny prác a dodávky materiálov a výrobkov je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

5.2.	Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie.

5.4.	Cena diela je spracovaná za súčasných platných cenových podmienok.

5.5.	Jednotková cena uvedená v prílohe č.1 je pevná a nemenná počas platnosti zmluvy.

- 5.6.	Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaného množstva. Naviac materiál oproti Čl.3 ods. 3.5.  a prípadná výmena poklopu alebo vpustu budú fakturované podľa jednotkových cien uvedených v prílohe č.1.

5.7.	Celková cena diela nepresiahne sumu 28 000,- € bez DPH

5.8.	Lehota splatnosti predložených faktúr je do 30 dní od doručenia objednávateľovi na adresu SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu.

- 5.9.	Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách. Úhrada bude vykonaná v eurách.

5.10.

- Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu za práce odsúhlasené v stavebnom denníku a ocenené podľa jednotkových cien uvedených v prílohe č.1, zníženú o sumu prípadnej zmluvnej  pokuty.

Článok 6.

Termín plnenia:

  - Práce budú zrealizované v termíne do : 15.10. 2009

6.2.	Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

6.3.	Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vis maior.

Článok 7.

#### Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

7.1.	Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa :

Ing. Peter Bučko 		0911 617 807

Ing. Ján Benčo		0905 501 641

p. Štefan Kubinec

7.2. 	Splnomocnený zástupcovia objednávateľa oprávnený kontrolovať a preberať práce podľa Článku 3:

Ing. Viera Uhrínová	0903 406 116 	- Banskobystrický kraj

Ing. Rastislav Dráb	0903 404 585	- okres Banská Bystrica

p. Jakub Slivinský	0903 406 805	- okres Žiar nad Hronom a Žarnovica

p. Juraj Vlček		0903 406 272	- Okres Brezno

p. Emília Štímelová	0903 406 979	- Okres Zvolen a Detva

Článok 8.

#### Pracovisko, stavebný denník, odovzdanie a prevzatie

8.1.		Zhotoviteľ je povinný pracovisko na ceste I. triedy označiť prenosným dopravným značením podľa požiadaviek dopravnej polície.

  - Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.

8.3.	Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v  stavebnom denníku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

  - Predmet plnenia podľa tejto  zmluvy je splnený riadnym vykonaním a zápisničným  odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy resp. jeho ucelených častí. Splnomocnený zástupcovia objednávateľa k prevzatiu diela sú uvedený v Článku 7 bod 7.2.

  - Po ukončení diela bude vyhotovený zápis o odovzdaní a prevzatí prác podľa čl. 2.

#### Článok 9.

#### Kvalitatívne podmienky diela

  - Na opravu budú použité iba materiály a výrobky vyhovujúce platným STN alebo EN.

  - Zhotoviteľ preukáže zhodu s STN alebo EN vyhlásením príslušného výrobcu

Článok 10.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

10.1.	Zhotoviteľ zodpovedá  za to, že predmet tejto zmluvy  bude zhotovený podľa podmienok zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov  a že počas záručnej doby bude  mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

- 10.2.	Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

10.3..	Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov od zápisničného odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 8 bod. 8.5..

10.4.		Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ  právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

10.5.		Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní  od uplatnenia oprávnenej reklamácie  objednávateľa a  vady odstrániť  v čo  najkratšom technicky možnom čase. Termín  odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia vád objednávateľom.

Článok 11.

Náhrada škody

  - Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až  386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.

Článok 12.

Sankcie

12.1.  	Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v súlade s touto zmluvou a zmluvnú pokutu vo výške 35 € za každý deň omeškania s odstránením vád diela v súlade s článkom 10 bod 10.5 tejto zmluvy.

12.2. 	Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela.

12.3. 	Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s čl. 5 tejto zmluvy.

Článok 13.

Odstúpenie od zmluvy

13.1.	Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší zmluvu podstatným spôsobom.

13.2. 	Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za  podstatné ak:

13.2.1.	Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.

13.2.2.	Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1  mesiac a  spôsobí ho sám zhotoviteľ.

13.2.3.	Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30  dní  neprevezme dokončenú a  riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí  ani opatrenia  nasvedčujúce ochote objednávateľa  dodávku prevziať.

13.2.4.	Na zhotoviteľa  bude vyhlásený konkurz alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie, alebo  dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom  reorganizácie alebo fúzie).

  - Iné ako v bode 13.2 uvedené porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné, pričom oprávnená strana môže odstúpiť od zmluvy za podmienok stanovených v § 346 – 348 Obchodného zákonníka.

  - Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 obchodného zákonníka.

13.5.	Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.

  - Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

  - Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 Obch. z., riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z vád diela, nároky zo záruky)

  - Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Článok 14.

Zmena záväzkov

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové  podklady a podmienky rozhodujúce pre  plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

  - Meniť alebo dopĺňať zmluvu je možné len písomne formou číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak  budú riadne potvrdené a podpísané  oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

  - K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 15 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Článok 15.

Riešenie sporov

15.1.		V prípade sporov tieto budú riešené vzájomným rokovaním a ak nedôjde k dohode, strany sa môžu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd.

Článok 16.

Záverečné ustanovenia

  - Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

  - Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

  - Zmluva má 7 strán a prílohu číslo 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Za objednávateľa :					Za zhotoviteľa :

V Banskej Bystrici							V Banskej Bystrici

..............................................................				.................................................

Ing. Peter Polešenský						Ing. Radek Kucharik

riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica				konateľ