DODATOK  č. 1

k Zmluve o dielo (ďalej len zmluva), uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 608/6240/2009

na uskutočnenie prác:

Oprava interiéru zasadačky

Predmetom dodatku  č. 1  zmluvy  je zmena čl. V. - Termín plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č. 1 k zmluve:

_________________________________________________________________________________

1. Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: 	Slovenská správa ciest

Sídlo:		Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:	Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ SSC

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: 	Ing. Peter Polešenský, riaditeľ

SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul. č. 32,

974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

zmluvných:	Ing. Jana Semanová, vedúca útvaru ekonomiky a vnútorných vzťahov

technických:	Ing. Vladimír Šolc, hlavný odborný zamestnanec výstavby ciest

Danica Jablonská, vedúca hospodárskej správy

IČO: 	00 33 28

DIČ:	2021067785

Bankové spojenie: 	Štátna pokladnica

č. účtu:	7000135433/8180

Telefón, fax:	048/4343206, 048/4143424

Právna forma :	rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt      a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo  dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. mája 2006

(ďalej objednávateľ)

1.2. ZHOTOVITEĽ :		SOTTO s.r.o.

Sídlo:		Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený:		Mária Ottová , konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené:

vo veciach zmluvných:	Mária Ottová,

vo veciach technických:		Ivan Macháček

IČO:                              	36053228

#### DIČ:	2020095506

#### DIČ DPH:	SK 2020095506

Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu:	1604050257/0200

Telefón, fax:		0905625223

Právna forma:		Spoločnosť s  ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 7618/S

(ďalej zhotoviteľ)

Článok V.

Termín plnenia

Čl. V., bod 2 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné

2)	Zmluvné strany dohodli termín realizácie diela:

od 17.08.2009 do 30.09.2009.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

Čl. XII. sa dopĺňa novým ods.6)  s nasledovným znením:

6)	Dodatok č. 1 k zmluve č. objednávateľa 608/6240/2009 má dve strany.  Je vyhotovený v 2 rovnopisoch.  Každá zmluvná strana obdrží  po jednom vyhotovení.

Ostatné ustanovenia zmluvy dodatkom č. 1 neupravené, zostávajú v platnosti bez zmeny.

Za objednávateľa:						Za zhotoviteľa

V Banskej Bystrici, dňa 						V Banskej Bystrici, dňa

..............................................					................................................

Ing. Peter Polešenský						Mária Ottová, konateľ

riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica				SOTTO s.r.o., Banská Bystrica