##### ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov

(ďalej len zmluva)

Č. objednávateľa: 					                                         Č. zhotoviteľa: 033/2010

Na uskutočnenie prác

Oprava výtlkov dýzovou metódou – ŽSK a TSK

Čl. 1  Zmluvné strany

1.1.Objednávateľ	: Slovenská správa ciest,

Sídlo	: Miletičova 19,  826 19  Bratislava

Právna forma	: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt

a telekomunikáciií SR zriaďovacou listinou číslo 316/M- 2005 zo

dňa 14. 2. 2005, zmenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa

11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008

Štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu 	:	JUDr. Vladimír Zachar,  riaditeľ                                                  ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

poverenie podľa listu zn.16236/0001/2010 z 5. 5. 2010

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných	: Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania

- vo veciach technických		: Ing. Dáša Foltániová, vedúca oddelenia investičnej prípravy

Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu

Bankové spojenie	: Štátna pokladnica

Číslo účtu	: 7000135433/8180

IČO	: 00 33 28

DIČ	: 2021067785

Telefón	: 041/507 46 53, 507 46 12

Fax	: 041/507 46 26

Právna forma	: Štátna rozpočtová organizácia zriadená MDPaT SR

( ďalej len objednávateľ )

1.2.Zhotoviteľ	: C.S. BITUNOVA spol. s r.o.

Sídlo	: Neresnícka cesta 3, 960 01  Zvolen

Zastúpený	: Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti

Ing. Ján Štefík, konateľ spoločnosti

Ing. Mária Melichová, prokurista spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných                           : Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti

Ing. Ján Štefík, konateľ spoločnosti

Ing. Mária Melichová, prokurista spoločnosti

- vo veciach technických			: Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti

Ing. Ján Štefík, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie	: Tatrabanka a.s. Bratislava

Číslo účtu	: 2620040491/1100

IČO	: 30 228 247

DIČ	: 2020475193

IČ DPH	: SK2020475193

Telefón	: 045 / 524 33 00

Fax	: 045 / 524 33 01

e-mail	: csbitunova@bitunova.eu

Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 574/S

( ďalej len zhotoviteľ )

# Čl. 2  Predmet zmluvy

# 2.1. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej neoddeliteľných príloh, zrealizuje pre objednávateľa práce:

„ Opravy výtlkov dýzovoz metódou – ŽSK a TSK “

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho vykonanie zmluvne dohodnutú cenu a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie

Čl. 3  Druh a rozsah prác

3.1.	Záväzným podkladom pre vykonanie prác je list objednávateľa č.j. VO-1389/6470/2010 zo dňa 18. 5. 2010 o prijatí ponuky zhotoviteľa, druh a rozsah prác určený súťažnými podkladmi objednávateľa zo dňa 11.05.2010 a ponukou zhotoviteľa zo dňa 14.05.2010.

  - Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v členení a množstve podľa požiadaviek objednávateľa so zodpovednosťou za kvalitu prác v rozsahu určenom príslušnou normou.

  - Vysprávky vozoviek pozostávajú z nasledovných prác:

vykonanie opráv  porúch vozoviek s vyčistením, zapenetrovaním a vyplnením zmesou z KAE C 65 B4 /BIT-65K a kameniva frakcie 2-5 resp. 4-8 včítane dopravy materiálov na miesto opráv a označenia pracoviska prenosným dopravným značením

  - Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy dodrží nasledovný technologický postup:

- očistenie poškodeného povrchu vozovky tlakom vzduchu

- postrek očisteného poškodeného povrchu vozovky asfaltovým spojivom  tlakom vzduchu alebo čerpadlom emulzie špeciálneho zariadenia

- nanesenie vrstvy kameniva obaleného asfaltovým spojivom (výslednej asfaltovej zmesi na údržbu vozoviek) pomocou špeciálneho zariadenia

- posyp postriekaného povrchu vozovky alebo povrchu nanesenej asfaltovej zmesi kamenivom pomocou špeciálneho zariadenia

- pri opravách porúch v hrúbkach nad 25 mm vykonať dohutnenie jednotlivých vrstiev hrubých max. 25 mm.

- vyčistenie úsekov ciest od uvolnených zŕn kameniva po ukončení vysprávok

  - Predpokladaný rozsah prác je 558 t zabudovanej zmesi.

3.6. Miestom výkonu prác sú vybrané úseky ciest I. triedy v správe SSC IVSC Žilina v Žilinskom samosprávnom kraji a Trenčianskom samosprávnom kraji.

Čl. 4  Cena diela

  - Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a  vyhl. MF SR 87/1996, ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov.

4.1.1	Jednotková cena:

| Cena za 1 tonu zabudovaného materiálu, vrátane prác pri oprave porúch vrátane dopravy a označenia pracoviska v € bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH v € | Cena za 1 tonu zabudovaného materiálu, vrátane prác pri oprave porúch vrátane dopravy a označenia pracoviska v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 215,00 | 19% | 40,85 | 255,85 |

4.1.2	  Celkový rozsah realizovaných prác počas termínu realizácie nesmie presiahnuť hodnotu

120 000,- € bez DPH.

4.2.	Cena diela je spracovaná za súčasných cenových podmienok platných ku dňu podpisu zmluvy.

Čl. 5  Platobné podmienky

5.1.  Objednávateľ cenu diela overí a uhradí cenu fakturovaných prác podľa skutočného objemu vykonaných prác a dohodnutej pevnej jednotkovej ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.1.1, ktorá je počas platnosti zmluvy nemenná, do 30 dní  odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu SSC IVSC Žilina,                 ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

  - Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase

fakturácie

  - Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady za naviac vykonané práce, nezahrnuté do zmluvy, ktorých potreba vznikne v priebehu realizácie prác, o ktoré objednávateľ požiada písomne cestou stavebného denníka, prípadne bude na ne spracovaný dodatok k zmluve a práce budú zahrnuté v objednávateľom podpísanom súpise vykonaných prác

  - Podkladom pre úhradu ceny za vykonanie diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom po zápisničnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. 9 ods. 9.2. zmluvy v rozsahu skutočne zrealizovaného množstva, ktoré predstavuje zdaniteľné plnenie. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí prác bude obsahovať aj prípadné naviac práce požadované objednávateľom.

  - Faktúra je daňový doklad. Faktúry budú vyhotovené prehľadne a so všetkými náležitosťami a ich súčasťou bude súpis vykonaných prác v členení po okresoch a cestách. Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.

  - Zhotoviteľ bude uvádzať v platobnom styku variabilný symbol objednávateľa.

  - Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu zmluvy

Čl. 6  Čas plnenia

  - Trvanie zmluvy: do 30.10. 2010

## Termín realizácie :

## - začatie prác do 3 dní od výzvy objednávateľa zapísanej v stavebnom denníku

## - ukončenie objednaných prác do 30 dní od objednávky (výzvy objednávateľa) zapísanej v

## stavebnom denníku podľa Čl. 7 zmluvy

  - Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov nepriaznivého počasia a iných prekážok nezavinených zhotoviteľom.

Čl. 7  Stavenisko a stavebný denník

  - Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko alebo jednotlivé staveniská v rozsahu podľa zmluvy zápisom v stavebnom denníku po odsúhlasení počiatočných skúšok typu podľa čl.8 ods. 8.3.1 a technologického postupu prác podľa čl.8 ods. 8.3.2.

  - Počiatočné skúšky typu a technologický postup prác budú po odsúhlasení podľa čl. 8 ods. 8.3 platné počas celej doby trvania zmluvy podľa čl. 6 ods. 6.1.

  - Objednávateľ môže stavenisko odovzdať osobitne aj pre časti úsekov ciest uvedených v čl. 3 ods. 3.5.

  - Objednávateľ zabezpečí, aby práce zhotoviteľa neboli obmedzované právami tretích osôb

  - Účastníci výstavby sú povinní dodržiavať požiadavky vyhlášky  SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

  - V zápise z odovzdania staveniska musí byť uvedené, či stavenisko je v stave spôsobilom na začatie a realizáciu prác na diele v súlade so zmluvou

  - Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.

  - Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v  stavebnom denníku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

Čl. 8  Kvalitatívne podmienky diela

  - Dielo bude vykonané podľa TP 12/2005 – Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek.

  - Vlastnosti stavebných materiálov, katiónaktívnej asfaltovej emulzie a kameniva , hotovej úpravy  budú preukazané v zmysle platných STN, STN EN a TKP SSC.

Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej vysprávky  tryskovou metódou sa overujú

a dokumentujú v štádiu pred začiatkom  stavebných prác (počiatočné skúšky typu, Technologický postup prác), počas realizácie prác ( kontrolné skúšky) a po  ukončení prác (preberacie skúšky).

Požadovaná dokumentácia kvality stavebných prác bude dokladovaná zhotoviteľom v rozsahu Kontrolného a skúšobného plánu v súlade so Zákonom  254/1998,   Zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, Vyhlášky č. 158/2004  v znení neskorších predpisov,  dokladovaním  Vyhláseniami o zhode použitých stavebných výrobkov.

8.3.	Zhotoviteľ do 5 dní od podpisu zmluvy predloží na schválenie objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach nasledovné dokumenty:

    - Počiatočné skúšky typu v rozsahu:

- spojovací postrek asfaltovou emulziou

- zloženie vysprávkovej zmesi - prírodné hutné drvené kamenivo frakcie 2-5  a  4-8 vhodnej zrnitosti a      vlastností ,  kyslého charakteru horniny  z jednej lokality s vyhovujúcou  afinitou     k emulzii KAE a  správnej štiepivosti, katiónaktívna emulzia KAE ,  obsah asfaltu v emulzii 60- 65 % ,  doba štiepenia,  obsah zvyškového asfaltu  v zmesi , ktorý sa preukáže výpočtom

    - Technologický postup prác - vypracovaný pre konkrétne strojné  zariadenie. Práce musia vykonávať vyškolení špecializovaní  pracovníci s praxou  pre dané strojné zariadenie a technológiu .

-	pri  hĺbkových vysprávkach, sa  vrstvy   budú  klásť v maxim. hrúbke 25 mm a

dodržaní  časového  postupu  zhotovenia  jednotlivých vrstiev vzhľadom na dobu štiepenia KAE.

- počas stavebných prác, za účelom dohutnenia zabezpečiť usmernenie cestnej dopravy s obmedzením jej rýchlosti  počas konsolidácie zmesi .

8.4.	Zhotoviteľ počas realizácie prác bude vykonávať Kontrolné skúšky v rozsahu:

-	vstupné materiály

-	vlastnosti  vysprávkovej zmesi  ( zrnitosť,  obsah a druh zvyškového asfaltu v zmesi kameniva ), rozsah  minimálne 1 skúška/ 100 ton zmesi

  - Zhotoviteľ po ukončení diela (úsekov ciest podľa čl.7 ods. 7.2.) vykoná preberacie skúšky v rozsahu:

-	nerovnosť povrchu vozovky spôsobená vysprávkou nepresiahne 5 mm.

-	vizuálne posúdiť stav vysprávok – na hotovej vysprávke nesmie dôjsť k poteniu asfaltovej emulzie a trvalým deformáciám (vytláčaniu) vysprávkovej zmesi, nesmie dochádzať k nadmernému úletu vysprávkovej zmesi , príp. deštrukcii

8.6.	Odber vzoriek materiálov a zmesi a ich skúšanie sa vykoná podľa ST, STN EN a súvisiacich technických predpisov.

##### Čl. 9  Odovzdanie a prevzatie diela

  - Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že predmet zmluvy alebo jeho časť podľa čl.7 ods. 7.3. je ukončený a pripravený na odovzdanie.

  - Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti podľa čl. 7 ods. 7.3., sa uskutoční písomne formou zápisnice, v ktorej sa zhodnotí množstvo a kvalita vykonaných prác, a uvedie sa koniec záručnej doby podľa čl. 10 ods. 10.4.

  - Zhotoviteľ predloží na preberacom konaní stavebný denník a vyhodnotenie kontrolných a preberacích skúšok.

  - Vady zjavné pri preberaní diela je objednávateľ povinný reklamovať hneď v zápise o prevzatí, v opačnom prípade právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

  - Technický dozor a preberanie prác budú vykonávať nasledovný pracovníci objednávateľa:

- Ing. Marián Pikuliak, t. č. 0903 892 137

- Ing. Róbert Zárodňanský, č. t. 0903 892 152

- p. Anna Hýllová, č. t. 0903 892 107

- Bc. Jozef Paur, č. t. 0903 892 144

- Ing. Mária Dlugošová, č. t. 0903 892 141

- Ing. Ivan Dubovec, č. t. 0903 892 141

- Ing. Lenka Miková, č. t. 0903 892 148

- Ing. Michaela Droppová, č. t. 0903 892 148

- Ing. Milan Kozák, č. t. 0903 903 506

- Ing. Daniela Husáková, č. t. 0903 892 160

- p. Jaroslav Gábriš, č. t. 0903 892 160

- Ing. Jozef Chochula, č. t. 0903 892 156

  - Funkciu stavbyvedúceho budú vykonávať pracovníci zhotoviteľa:

a)   Ing. Vladimír Lupták, č.t. 0903 701 678

### Čl. 10  Zodpovednosť za vady a záručná doba

10.1.	Zhotoviteľ zodpovedá  za to, že predmet tejto zmluvy  bude zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude  mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

- 10.2.	Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

- 10.3.	Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.

  - Záručná doba je 24 mesiacov od zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy podľa čl. 9 ods. 9.2.

  - Oznámenie vád musí byť podané len písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo ich objednávateľ zistil a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať  označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.

  - Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ  právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní  od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia vád objednávateľom.

  - Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním.

## Čl. 11  Náhrada škody

- 11.1.	Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až  386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.

- 11.2.	Zhotoviteľ zodpovedá za  škody zapríčinené porušením jeho povinností zo záväzkového vzťahu.

### Čl. 12  Sankcie

12.1.	Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  50,00 € za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v súlade s touto zmluvou a zmluvnú pokutu vo výške  33,00 € za každý deň omeškania s odstránením vád v zmysle čl. 10 bod 10.7 tejto zmluvy.

12.2. 	Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela.

12.3. 	Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za    každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s čl. 5 tejto zmluvy.

## Čl. 13  Odstúpenie od zmluvy

13.1.	Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší zmluvu podstatným spôsobom:

13.1.1.	Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1  mesiac a  spôsobí ho sám zhotoviteľ.

13.1.2.	Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30  dní  neprevezme dokončenú a  riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí  ani opatrenia  nasvedčujúce ochote objednávateľa  dodávku prevziať.

13.1.3.	Voči zhotoviteľ bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde  k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom  reorganizácie alebo fúzie).

13.2.	Iné ako v bode 13.1 uvedené porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné, pričom oprávnená strana môže odstúpiť od zmluvy za podmienok stanovených v § 346 – 348 Obchodného zákonníka.

  - Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č.513/91 Z.z.

  - Zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.

  - Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

  - Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 Obch. z., riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z vád diela, nároky zo záruky)

  - Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Čl. 14  Osobitné ustanovenia

  - Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečí vyznačenie pracoviska prenosným dopravným značením v súlade s projektom dopravného značenia.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené tretím osobám pri výkone činnosti v zmysle tejto zmluvy.

  - Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutne nutnú z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok podľa STN 73 6121 pre vykonanie asfaltových vrstiev. Táto doba sa nepočíta do lehoty výstavby a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní.

  - V prípade zastavenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, ktoré bude trvať viac ako 30 dní, objednávateľ je povinný do 14 dní od vyzvania zhotoviteľa prevziať dovtedy vykonané práce.

  - Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi vzniknutú škodu a starať sa o nedokončené dielo

v prípade, ak dôjde k  zániku záväzku z  dôvodov, za ktoré nezodpovedá zhotoviteľ. Objednávateľ mu

uhradí cenu za dovtedy vykonané práce a dodávky a na zvýšené úroky z úverov.

## Čl. 15  Riešenie sporov

V prípade sporov tieto budú riešené vzájomným rokovaním a ak nedôjde k dohode, strany sa môžu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd.

Čl. 16  Zmena záväzkov

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia

východiskové  podklady a podmienky rozhodujúce pre  plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové

požiadavky objednávateľa.

  - Meniť alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len písomne formou číslovaných dodatkov,  ktoré budú

platné, ak  budú riadne potvrdené a podpísané  oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

  - K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 14

dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Čl. 17  Záverečné ustanovenia

  - Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného

zákonníka.

  - Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami

  - Táto zmluva o dielo má 6 strán a je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá

objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom

počte.

  - Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju

vlastnoručne podpisujú.

V Žiline, dňa ....................           	                   	      Vo Zvolene, dňa ..................

Za objednávateľa :           						      Za zhotoviteľa :

............................................                                              Ing. Miroslav Šufliarsky

riaditeľ SSC-IVSC Žilina                                                    konateľ spoločnosti

C.S.BITUNOVA spol. s r.o.

Ing. Mária Melichová

prokurista spoločnosti

C.S.BITUNOVA spol. s r.o.