Vyjadrenie k Dodatku č. 1 k ZoD 600/2010 a č. zhot. 10000006-01 na „I/70 Párnica – zosuv (cca km 4,963-5,631)“.

Úsek 6451 – na úsek investičnej prípravy doručené 18.5.2010 – Ing. Vojteková Zuzana

Vyjadrenie:

Ako je popísané v Technickej správe k predloženému Dodatku č. 1 k ZoD, požiadavka na dodatok a posun termínu dodania vypracovanej dokumentácie v stupni DSP vyplynula počas spracovania projektovej dokumentácie ako požiadavka naviac prác oproti zadanému rozsahu v rámci súťaže.

Požiadavka rozšíriť komunikáciu – jazdné pruhy na šírku 3,5 m, čím by sa celá komunikácia rozšírila na šírku 8,5 m z pôvodných 7,0 m a zahrnúť do riešenie odvodnenia ( zosuvu) aj po zime nefunkčný priepust cca 80 m od konca riešeného úseku bola vznesená úsekom správy a údržby na výrobnom výbore počas spracovania projektovej dokumentácie.

Predmetný priepust slúži na odvedenie vody z potôčika zo svahu popod cestu. Okolo priepustu dochádza k podmáčaniu cesty a hrozia ďalšie zosuvy.

Pri vypisovaní súťaže sme požadovali ekonomický návrh sanačných opatrení na riešenie zosuvu na ceste a zabránenie ďalšej degradácie cestného telesa.. Požiadavkou bolo pri návrhu sanačných opatrení vychádzať z  existujúceho šírkového usporiadania a preveriť aj parametre cesty s ohľadom na príslušné platné STN. Opodstatnenie rozšírenia predmetného úseku bolo potvrdené aj kapacitným posúdením, ktoré preukázalo , že i napriek plánovanej realizácii rýchlostnej cesty  R3 existujúca cesta vykazuje nepostačujúcu kapacitu. Rozšírením na C 8,5/70 kapacitne postačí do roku 2030.

Pre riešenie uvedených požiadaviek bolo potrebné zrealizovať naviac geodetické práce prieskumné práce a projektové práce a posunúť termín dodania projektovej dokumentácie v zmysle technickej správy k dodatku č. 1.

Predmetný dodatok spĺňa podmienky §9, ods. 3 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmysle zmien a doplnkov, za ktorých  je možné uzavrieť dodatok k ZoD:

- Týmto dodatkom sa „podstatným“ spôsobom nemení pôvodný predmet zákazky on je len doplnený o riešenie problémov , ktoré vyplynuli z prieskumov a dodatočných požiadaviek objednávateľa.

- Týmto dodatkom sa nedopĺňajú podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe umožnili prijať inú ponuku ako pôvodnú a ani sa nemení ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala. Jediným kritériom na prijatie ponuky bola najnižšia cena, termín dodania nebol kritériom na prijatie ponuky. Cena s dodatkom ( 56 705, 88 € s DPH) bude nižšia ako bola cena druhého uchádzača z verejnej súťaže na výber projektanta (57 596 € s DPH) .

S dodatkom súhlasím, 18.5.2010