Zmluva o dielo

uzatvorená podľa §536 a nasled. zákona č.513/1991 Zb. ( Obchodný zákonník ) v znení neskorších v znení neskorších predpisov

(ďalej len zmluva)

Č. objednávateľa: 					                                      Č. zhotoviteľa: 033/2010

Na uskutočnenie prác

I/64, Malé Uherce - Kršteňany, obnova krytu vozovky

Článok I.

Zmluvné strany

1.   Objednávateľ:

Názov:       	Slovenská správa ciest

Sídlo:  	Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma:                               	rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,

pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 316/M-

2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR

č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008

Štatutárny orgán:         	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

generálny riaditeľ SSC

Osoba oprávnená uzavrieť

zmluvu:    	JUDr. Vladimír Zachar, riaditeľ

ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

poverenie podľa listu zn. 16236/0001/2010 z 5.5.2010

IČO:                                               	00 33 28

DIČ:                               	2021067785

Bankové spojenie:	Štátna pokladnica

Číslo účtu:	7000135433/8180

Zástupcovia oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných:	JUDr. Radoslav Jandzík, právnik

Ing. Dagmar Mináriková, odd. verejného obstarávania

- vo veciach technických:	Ing. Marián Pikuliak, námestník správy a prevádzky ciest

- vo veciach cenových:	p. Jolana Merjadová

- vo veciach ekonomických:	p. Katarína Staneková, útvar ekonomický

- vo veciach kontroly:	Ing. Ružena Moravčíková PhD., útvar kontroly, kvality

skúšobníctva

Telefón:       	041/507 46 12, 041/507 46 53

Fax:	041/507 46 26

( ďalej len objednávateľ )

2.   Zhotoviteľ:

Názov:	C.S.BITUNOVA spol. s r.o.

Sídlo:	Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná

v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 574/S

Štatutárny orgán:	Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti

Ing. Ján Štefík, konateľ spoločnosti

Ing. Mária Melichová, prokurista spoločnosti

IČO:	30 228 247

DIČ:	202 047 51 93

IČ DPH:	SK 202 047 51 93

Bankové spojenie:	Tatra banka a.s., Bratislava

Číslo účtu:	2620040491/1100

Telefón:	045/524 33 00

Fax:	045/524 33 01, 045/524 33 88

e-mail:	csbitunova@bitunova.eu

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných:	Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti

Ing. Ján Štefík, konateľ spoločnosti

Ing. Mária Melichová, prokurista spoločnosti

- vo veciach technických

a realizačných:	Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti

Ing. Štefan Truban, hlavný stavbyvedúci

- stavbyvedúci:	Jozef Oravec

( ďalej len zhotoviteľ )

Článok II.

Predmet plnenia

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve uskutoční pre  objednávateľa práce:

„ I/64, Malé Uherce – Kršteňany, obnova krytu vozovky “

2. Miesto dodania:  cesta I/64 v km 121,700 – 123,500 miestopisne od konca intravilánu obce

Malé Uherce po križovatku Kršteňany v okrese Partizánske

3. Rozsah prác:

3.1. Druh a rozsah stavebných prác je určený touto zmluvou, a jej prípadnými dodatkami

3.2. Rozsah prác je stanovený v prílohe č. 1 k tejto ZoD, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou

3.3. Práce budú realizované za premávky s usmernením dopravy dočasným dopravným značením

v súlade s odsúhlaseným návrhom dočasného dopravného značenia

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nesmie odovzdať dielo ako celok na zhotovenie inému subjektu. Zhotoviteľ zodpovedá za zhotovenie diela ako celku, aj za jeho časti, zhotovené podzhotoviteľmi.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu, kvalite a v dobe podľa tejto zmluvy.

6. Objednávateľ sa zaväzuje za predpokladu splnenia dodacích podmienok tejto zmluvy zhotoviteľom  toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenia diela zmluvnú cenu podľa článku IV. bod 1 tejto zmluvy.

Článok III.

Doba zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v období:  jún – júl 2010

2. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutých termínoch, počas omeškania objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku.

3. Ak zhotoviteľ zhotoví dielo pred termínom uvedeným v článku III., bod 1. zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo i v skoršom termíne.

Článok IV.

Cena

1. Zmluvná cena za zhotovenie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z. MF, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

Zmluvná cena celkom bez DPH                        	118 710,00 €

DPH 19% 	  22 554,90 €

Zmluvná cena celkom s DPH	141 264,90 €

Slovom: Stoštyridsaťjedentisícdvestošesťdesiatštyri eur, deväťdesiat centov

2. Cena zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou diela vrátane nákladov na projekt a zabezpečenie dopravného obmedzenia počas výkonu prác a všetky ostatné nevyhnutné náklady spojené s realizáciou stavebného diela.

3. Počet MJ bude zaznamenaný v stavebnom denníku podľa skutočnosti a výšky schválených finančných prostriedkov.

4. Jednotkové ceny sú stanovené  v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z. MF, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a sú  počas platnosti tejto zmluvy nemenné.

5. Objednávateľ preddavok ani zálohu na vykonanie diela neposkytuje.

Článok V.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ uhradí vykonané práce zhotoviteľovi mesačne  po ich odovzdatí a prevzatí 
na základe faktúry. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, protokol 
o odovzdaní a prevzatí verejnej práce a stavebný denník. Zhotoviteľ riadne faktúru 
(s rozpisom ceny za dielo podľa článku IV. zmluvy) vystaví a odošle alebo osobne doručí 
do podateľne objednávateľa. Doba splatnosti faktúry je 30 dní od dátumu doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.

2. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Súčasťou faktúry je protokol 
o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, súpis vykonaných prác a dodávok a stavebný denník.

3. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti v súlade so  zákonom č.222/2004 Z. z.,  objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade doba splatnosti faktúry neplynie.

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy objemu a druhu prác a termínu ukončenia podľa finančných možností.

Článok VI.

Sankcie

1. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený uplatňovať si 
u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z fakturovanej čiastky.

2. V prípade omeškania termínu odovzdania diela zhotoviteľom podľa článku III., bod 1. zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z hodnoty diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa domáhať sa náhrady škody v celom rozsahu.

3. Za nedodržanie stanoveného termínu na odstránenie vád a nedorobkov stanovenom v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi sumu 33,00 € za každý deň omeškania.

Článok VII.

Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa

1. Zhotoviteľ:

a) bude pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou

b) sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, normy a podmienky tejto zmluvy

c) sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy

d) Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom; zaväzuje sa dodržiavať zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, chrániť životné prostredie na stavenisku aj v jeho okolí, dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi

e) zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste vykonávania diela a je povinný odstraňovať 
na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti

f) na vlastné náklady zabezpečí označenie miesta vykonávania diela prenosným dopravným značením, zabezpečí potrebné povolenia, určenia a rozhodnutia na vlastné náklady

g) pred začatím prác bude konzultovať spôsob realizácie s povereným pracovníkom objednávateľa, resp. podľa potreby aj s OR PZ, Okresným dopravným inšpektorátom Partizánske

h) ohlási začiatok a ukončenie prác poverenej osobe objednávateľa. Objednávateľ poveril kontrolou a prevzatím prác: Ing. Jozef Chochula, č.t.: 038/749 02 72, 0903 892 156

i) vykoná dielo vhodným strojovým zariadením a v kvalite zodpovedajúcej STN 73 6134 
a spolusúvisiacich predpisov a noriem

j) bude viesť stavebný denník o vykonaných prácach a prostredníctvom oprávnenej osoby bude zapisovať všetky údaje, ktoré pokladá za dôležité pre riadne vykonávanie diela. Denník bude predkladať k dennému podpisu povereným osobám zo strany objednávateľa za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu

Za zhotoviteľa sú oprávnení do denníka zapisovať a nahliadať:  Jozef Oravec, tel.:  0903 807 775

V stavebnom denníku je zakázané zápisy prepisovať, škrtať a vytrhávať jednotlivé strany. Vedenie stavebného denníka končí po splnení diela

k) sa zaväzuje vyzvať objednávateľa najneskôr 3 pracovné dni po ukončení diela k prevzatiu prác, a to zápisom v stavebnom denníku, resp. faxom

l) poskytuje na dielo záruku:  24 mesiacov

Záručná doba začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ktorý podpíšu oprávnené osoby oboch zmluvných strán. Odovzdané dielo musí byť vykonané riadne, bez vád a nedorobkov

m) minimálne 14 pracovných dní pred začatím prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby (s uvedením druhu a počtu výrobno – kontrolných skúšok, certifikátov použitých materiálov, zabudovaných objemov materiálov, resp. zmesí, spôsobom predkladania dokumentácie o kvalite) a na schválenie preukaznú skúšku ( podľa požiadaviek STN )

n) počas prác je zhotoviteľ povinný predkladať výrobno – kontrolné skúšky objednávateľovi

o) za prítomnosti poverenej osoby objednávateľa vykonáva odber vzoriek pre výrobno – kontrolné skúšky

p) k oznámeniu o ukončení prác je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi záverečnú správu – elaborát kvality so zhodnotením kvality vykonaných prác, počty skúšok, zabudované množstvá materiálu, atesty VKS, meranie rovinatosti na hotovej úprave. Protišmykové vlastnosti budú preukázané najneskôr ku koncu záručnej doby

r) zodpovedá za bezpečnosť, plynulosť cestnej premávky, PO počas realizácie

2. Objednávateľ:

a) do 3 pracovných dní po podpise zmluvy o dielo odovzdá stavenisko zhotoviteľovi,

b) prostredníctvom svojich oprávnených osôb vykonáva priebežnú kontrolu diela, zaznamenáva a potvrdzuje preberanie vykonaných prác v stavebnom denníku,

c)  v spolupráci so zhotoviteľom vykonáva odber vzoriek pre výrobno – kontrolné skúšky,

d) zabezpečí podmienky pre riadne vykonávanie diela. Kontrola vykonaných prác sa bude uskutočňovať za prítomnosti zástupcov oboch zmluvných strán počas preberania prác. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej dobe mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

Článok VIII.

Záručná doba - zodpovednosť za vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasled. Obchodného zákonníka.

2. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela v zmysle § 563, ods.2., resp. § 429 - § 431 Obchodného zákonníka. Dielo bude počas 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela 
na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce spôsobilé na zmluvný účel a zachová si počas tejto doby vlastnosti zodpovedajúce príslušným predpisom a normám.

3. Objednávateľ prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť na vlastné náklady odstrániť vady čo v najskoršej dobe po písomnom oznámení objednávateľa.

5. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť z dôvodu preukázateľného neplnenia ustanovení zmluvy zhotoviteľom, pričom o tejto skutočnosti musí písomne upovedomiť zhotoviteľa päť pracovných dní vopred.

Článok IX.

Riešenie sporov

Ak medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniknú spory, budú sa riešiť zmierčími konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania predloží jedna zo strán návrh na riešenie sporu na príslušný súd.

Článok X.

Obchodné tajomstvo

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti s predmetom obstarávania zverili, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

2. Ustanovenie článku IX., bodu 1. sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu, nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnych orgánov, alebo osôb oprávnených uzavrieť zmluvu.

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zúčastnená strana si ponechá dve vyhotovenia.

3. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o dielo, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

V Žiline, dňa..................					      Vo Zvolene, dňa ...........................

Za objednávateľa:                                                                  Za zhotoviteľa:

.............................................                                                       ...................................................

JUDr. Vladimír Z a c h a r                                                           Ing. Miroslav  Š u f l i a r s k y

riaditeľ	                                                                             konateľ spoločnosti

C.S.BITUNOVA spol. s r.o.

..............................................

Ing. Mária  M e l i c h o v á

prokurista spoločnosti

C.S.BITUNOVA spol. s r.o.

Príloha č. 1

Špecifikácia ceny

Stavba:      I/64, Malé Uherce – Kršteňany, obnova krytu vozovky

I/64, km 121,700-123,500, pr. Šírka 8,2 m, dĺžka 1,800 km

|  | Popis položky | MJ | Výmera | Jednotková cena v € | Cena v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vyspravenie trhlín a výtlkov tryskovou metódou (Turbo) | t | 40 | 210,00 | 8 400,00 |
| 2. | Lokálne opravy povrchu vozovky zmesou AC 11, hr. 50 mm vrátane frézovania hr. 50 mm a spol. postreku | m2 | 500 | 16,50 | 8 250,00 |
| 3. | Spojovací postrek pod EMKS a na ošetrenie krajníc | m2 | 20 310 | 0,50 | 10 155,00 |
| 4. | Dvojvrstvový emulzný mikrokoberec EMKS/EMKS hr. 16 mm | m2 | 16 710 | 5,50 | 91 905,00 |
| 5. | Cena bez DPH v € |  |  |  | 118 710,00 |
| 6. | DPH 19 % v € |  |  |  | 22 554,90 |
| 7. | Celkom s DPH v € |  |  |  | 141 264,90 |
| 8. | Celkom emulzný mikrokoberec EMKS/EMKS hr. 16 mm |  |  |  | 4 255 746,38 |

Popis položiek:

- Trysková metóda s použitím katiónaktívnej asfaltovej emulzie C 65 B4/BIT-65K a kameniva fr. 2/5, 4/8

- Lokálne opravy pozostávajúce z frézovania povrchu vozovky hr. 50 mm, so zapílením a vybúraním začiatku resp. konca, vyčistením

a nanesením spojovacieho postreku v min. množstve 0,5 kg/m2 a následne položením zmesi AC 11 finišerom a dohutnením

3.   Spojovací postrek z katiónaktívnej asf. emulzie v množstve min. 0,50 kg/m2

4.   Dvojvrstvový emulzný mikrokoberec EMKS/EMKS hr. 16 mm

V Žiline, dňa: ............................                                                                 Vo Zvolene, dňa: ..................

.............................................                                                                      .................................................                 ...........................................

JUDr. Vladimír Zachar                                                                                  Ing. Miroslav Šufliarsky                              Ing. Mária Melichová

riaditeľ SSC IVSC Žilina                                                                                   konateľ spoločnosti                                 prokurista spoločnosti