ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa.. ...../6340/2010/ZNH             č. zhotoviteľa  01/06/2010

uzavretá podľa § 536 a nasl, zákona č.513/1991 zb. v znení neskorších predpisov

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- Zmluvné strany

1. Objednávateľ		:Slovenská správa ciest

:Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma			:rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR 	zriaďovacou 					listinou

č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo 				dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 					11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008

Štatutárny orgán		: Ing. Roman Ž e m b e r a, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená

podpísať zmluvu		: Ing. Jozef  F a b  i a n, riaditeľ IVSC Košice

so sídlom			: Kasárenské námestie č.4, 040 01 Košice

IČO 				:00 33 28

DIČ				:2021067785

IČ DPH			: nie je platcom DPH

Bankové spojenie		: Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

Telefón				: 055/72 77 200

Fax				: 055/72 77 225

e-mail				: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných		: Ing. Jozef Fabian- riaditeľ IVSCKošice

- vo veciach technických a

realizačných			: Ing. Roman Šplíchal

- vo veciach finančných		: Anna Hrubiznová

(ďalej označený ako „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ			: Ing. Štefan J a k u b o v - PROSTAV

: Kukučínova 23

: 040 17 Košice

Právna forma:			: .zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, Odd. Sro 					  vl.č.10987/V

Štatutárny orgán		: Ing. Štefan Jakubov, riaditeľ spoločnosti

IČO 				: 30 673 577

DIČ				: 1020653414

IČ DPH			: SK1020653414

Bankové spojenie		: VÚB Košice – mesto, č .ú. 879 040 -512 /0200

Telefón				: 055/62 587 44

Fax				: 055/62587 44

e-mail				: prostav@prostav.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných	: Ing. Štefan J a k u b o v- riaditeľ spoločnosti

- vo veciach technických a

realizačných		: Ing. Štefan J a k u b o v, riaditeľ spoločnosti

- vo veciach finančných	: Ing. Štefan J a k u b o v, riaditeľ spoločnosti

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

- Predmet zmluvy

- Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác v rozsahu podrobného položkového rozpočtu vrátane dodávky a osadenia rámového turniketu na predmet zákazky.

„AB Košice – úprava priestorov vrátnice“

podľa predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 28.5.2010.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky predmetu tejto  zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa.

- Miesto dodania predmetu zmluvy: administratívna budova Košice, Kasárenské nám.č.4.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

III.     Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

- Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom  č. 18/1996 Z.z. o cenách, jeho vykonávacej vyhl. č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Na základe pevných jednotkových cien podľa zameraných množstiev predstavuje:

Cena prác celkom bez DPH  			20 587,35 €

DPH vo výške 		                          3 911,60 €

Cena prác celkom s DPH       	            24 498,95 €

Cena celkom vrátane DPH slovom: 					  		      	 Dvadsaťštyritisícštyristodeväťdesiatosem EUR, 95 centov

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ako príloha č.1 Prehľad rozpočtových 		nákladov

- Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia prác – tak ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

- Naviac práce nad rámec požadovaného objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať  len po schválení objednávateľom na základe uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

- Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na predmet zmluvy.

- Úhrada za vykonané práce bude zrealizovaná na základe faktúr, prílohou ktorých budú potvrdené súpisy prác odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa s lehotou splatnosti do 30 dní po doručení faktúry do podateľne SSC IVSC Košice.

- V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti faktúry plynúť dňom nasledujúcom po dni, v ktorom bola oprávnená faktúra doručená.

- V prípade neuhradenia faktúry v termíne jej splatnosti zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.

- V prípade nedodržania dohodnutých termínov zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi  zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z ceny nezrealizovaných prác za každý deň.

- V prípade zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy  z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované a prevedené ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy, ako aj práce súvisiace s prípravou stavby, fakturovať objednávateľovi vo výške skutočne zrealizovaných prác.

IV.     Termín plnenia zmluvy a dodacie podmienky

- Termín začatia realizácie prác:					   06/2010

Termín ukončenia realizácie prác a jeho odovzdania objednávateľovi: do 30.6.2010

- Začiatkom vykonávania diela sa rozumie deň, v ktorom objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi miesto k vykonávaniu diela zbavené prekážok a práv tretích osôb.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa k účasti na kontrolných skúškach a na kontrolu všetkých prác, ktoré sa stanú neprístupné alebo budú zakryté minimálne 1 pracovný deň vopred.

- Odovzdávanie a preberanie prác bude evidované v stavebnom denníku a vykonávané v súlade s platnými STN a ostatnými právnymi a technickými predpismi.

- Stavebný dozor: objednávateľa: p. Ján Majer

- Osoba zhotoviteľa zodpovedná za realizáciu predmetu zmluvy: Ing.  Štefan Jakubov, riaditeľ spoločnosti

- Odovzdanie a prevzatie prác potvrdia zmluvné strany tejto zmluvy v dokumente „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“ (ďalej len preberací protokol)

- K prevzatiu predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni pred stanoveným termínom odovzdania a prevzatia a súčasne odovzdať objednávateľovi návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela  („ďalej len preberací protokol“)

- Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať predovšetkým:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa vrátane mien a podpisov poverených       zástupcov

- názov diela

- dátum prevzatia a odovzdania diela

- prehlásenie o úplnosti a kompletnosti diela

- v prípade výskytu vád, ktoré bránia bezpečnému užívaniu diela, si objednávateľ vyhradzuje právo prebratie diela odmietnuť až do odstránenia týchto vád na náklady zhotoviteľa.

V.       Spolupôsobenie a podklady objednávateľa.

- Objednávateľ určí pre zhotoviteľa miesto odberu elektrickej energie, vody pre stavebné účely a primerané zariadenie staveniska (šatňa, sklad, WC).

- Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi cudzích osôb.

VI.     Záručná doba a kvalitatívne podmienky

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa požiadaviek uplatnených v súťažných podkladoch a podľa platných STN a ostatných právnych a technických predpisov.

- Zhotoviteľ zodpovedá za vlastnosti dodaného predmetu zmluvy podľa vyššie uvedených STN počas záručnej doby v trvaní 36 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľa.

- Objednávateľ je povinný zjavné vady bez zbytočného odkladu písomne reklamovať, najneskôr do 3 dní od ich zistenia.

- Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok.

- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania kvality použitých materiálov a nekvalitne zrealizovaných prác, zhotoviteľ po uplatnení oprávnenej reklamácie zrealizuje neodkladne náhradné plnenie v kvalite zodpovedajúcej príslušnej STN a ostatných právnych a technických predpisov pre predmetný výkon prác na svoje náklady.

- Ostatné záručné a pozáručné podmienky budú spravované zákonom.

- Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok.

- Zhotoviteľ    je povinný po splnení dohodnutého termínu na vykonanie diela a  po jeho prevzatí objednávateľom vypratať miesto     výkonu diela do 10 dní  po odovzdaní a prevzatí diela pod sankciou 10,00 EUR za každý deň omeškania.

VII.    Zmena záväzku.

- K návrhom dodatku k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne  v lehote 5 dní odo dňa odoslania dodatku  druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

VIII. Bezpečnosť práce, ochrana zdravia, požiarna ochrana, životné prostredie

- Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore pracoviska, ktorých vstup na pracovisko a pohyb v priestore je oprávnený. Zhotoviteľ zabezpečí svojim zamestnancom osobné ochranné pracovné pomôcky.

- Odborné práce musia byť vykonané len zamestnancami zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.

- Zhotoviteľ je povinný na pracovisku dodržiavať predpisy v súlade so zákonom č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky

MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

IX.   Záverečné ustanovenia.

- Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.

- Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými očíslovanými dodatkami k tejto zmluve obojstranne odsúhlasenými a podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.

- Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade rozdielnosti dátumov podpísania zmluvy sa za deň platnosti a účinnosti považuje neskorší z dátumov.

- Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.

- Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, že táto zmluvy bola spísaná na základe údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach dňa: ....................................	V Košiciach dňa: .......................................

------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Ing. Jozef  F a b i a n 				Ing. Štefan J a k u b o v     			 Za objednávateľa					Za zhotoviteľa