Návrh

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa §536 a nasled. zákona č.513/1991 Zb. ( Obchodný zákonník ) v znení neskorších zmien a doplnení.

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle §3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len " zákon o verejnom obstarávaní "). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky.

Článok I.

Zmluvné strany.

- Objednávateľ:

Názov:					Slovenská správa ciest

Adresa: 					Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma:		Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008

Štatutárny orgán:				Ing. Roman Žembera

generálny riaditeľ SSC

Osoba oprávnená

uzatvoriť zmluvu:				Ing. Viliam Žák

riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Sídlo:					Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

IČO:					003328

DIČ:					2021067785

Bankové spojenie:				Štátna pokladnica

Číslo účtu:					7000135433/8180

Telefón, fax:				02/50255354; 02/55567982

( ďalej len objednávateľ )

- Zhotoviteľ:

Názov:					Doprastav, a.s.

Sídlo :					Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Právna forma :				Obch. register : Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa,

vložka č. 581/B

Štatutárny orgán:				Ing. Dušan Šamudovský, CSc., člen predstavenstva a.s.

Ing. Viliam Tóth, riaditeľ závodu na základe plnej moci

Realizujúci závod :				Bratislava Petržalka, Blagoevova 28, 852 61 Bratislava

Bankové spojenie :				UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu :					6600837004 / 1111

IČO :					31 333 320

DIČ :					2020372497

IČ DPH :					SK2020372497

Telefón / Fax :				02 / 62240936, 02 / 62247874

e-mail:					lubomir.gazo@doprastav.sk

Článok II.

Predmet plnenia.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa opravu „Cesty I/75 Veča – Trnovec“  - oprava cesty ustanovenej STN 73 6121 , v súlade s rozhodnutiami a vyjadreniami štátnych orgánov a organizácií v nasledovnom rozsahu:

- I/75  Veča - Trnovec – oprava cesty v úseku:

- km 22,370 – km 24,870 ,

- dĺžka na opravu 2.165 m, výmera na opravu 16.450 m² ( šírka vozovky cesty je 7,60 m ).

Stavebné práce pozostávajú z:

- odstránenia priečnych nerovností  frézovaním krytu do hrúbky 40 mm – 16.450 m²,

- D+M sklotextilná mreža 100/100 kN – 7050 m2

- spevnenie krajníc ŠD hr. 150 mm – 1880 m2

- rezanie existujúceho asfaltového krytu – 14 bm,

- odvoz sutiny do vzdialenosti  20 km – 1695 t,

- spojovací postrek živičný 0,5-0,7 kg/m2 – 16.450 m2,

- pokládka krytu ABS I modifikovaný hr. 60 mm – 16.450 m2

- prenosné dopravné značenie

(ďalej len dielo ).

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nesmie odovzdať dielo ako celok na zhotovenie inému subjektu. Zhotoviteľ zodpovedá za zhotovenie diela ako celku, aj za jeho časti, zhotovené podzhotoviteľmi.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.

4. Objednávateľ sa zaväzuje za predpokladu splnenia dodacích podmienok tejto zmluvy zhotoviteľom  toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenia diela zmluvnú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy.

Článok III.

Doba zhotovenia diela.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne do  30.11.2009

2. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutých termínoch, počas omeškania objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku.

3. Ak zhotoviteľ zhotoví dielo pred termínom uvedeným v článku III., bode 1. zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo i v skoršom termíne.

Článok IV.

Cena.

1. Zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z. MF, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:

| položka / cena | cena v € bez DPH | DPH 19%, výška DPH | cena v € vrátane DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| odstránenie priečnych nerovností- 16.450 m² | 18 259,50 | 3 469,31 | 21 728,81 |
| D+M sklotextilná mreža 100/100 kN – 7050 m2 | 60 207,00 | 11 439,33 | 71 646,33 |
| Spevnenie krajníc ŠD hr. 150 mm – 1880 m2 | 13 216,40 | 5 511,12 | 15 727,52 |
| rezanie existujúceho asfaltového krytu – 14 bm | 190,54 | 36,20 | 226,74 |
| odvoz sutiny do vzdialenosti 20 km – 1695 t | 16 983,90 | 3 226,94 | 20 210,84 |
| spojovací postrek živičný 0,5-0,7 kg/m2 – 16.450 m2 | 13 489,00 | 2 562,91 | 16 051,91 |
| pokládka krytu ABS I modifikovaný hr. 60 mm – 16.450m² | 283 104,50 | 53 789,86 | 336 894,36 |
| Prenosné dopravné značenie | 4 726,00 | 897,94 | 5 623,94 |
| Cena za obnovu spolu | 410 176,84 | 77 933,60 | 488 110,44 |

Zmluvná cena 410 176,84 € bez DPH (slovami: štyristodesaťtisícstosedemdesiatšesť EUR 84 centov bez DPH), sadzba DPH 19%, výška DPH 77 933,60 € (slovami: sedemdesiatsedemtisícdeväťstotridsaťtri EUR 60 centov),  488 110,44 € vrátane DPH  (slovami: štyristoosemdesiatosemtisícstodesať EUR 44 centov vrátane DPH) t.j 14 704 815,11 Sk.

2. Jednotková cena  ( cena za m² obnovy ) je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z. MF, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, je počas platnosti tejto zmluvy nemenná a predstavuje:

| položka/ jednotková cena | cena v € za m² / t bez DPH |
| --- | --- |
| odstránenie priečnych nerovností | 1,11 m² |
| D+M sklotextilná mreža 100/100 kN | 8,54 m² |
| Spevnenie krajníc ŠD hr. 150 mm | 7,03 m² |
| rezanie existu. asfaltového krytu | 13,61 bm |
| odvoz sutiny do vzdialenosti 20 km | 10,02 t |
| spojovací postrek živičný | 0,82 m² |
| pokládka ABS I modi. hr.60 mm | 17,21 m² |
| Prenosné dopravné značenie | 4 726,00 komplet |

Jednotková cena 24,93 € bez DPH (slovami: dvadsaťštyri EUR 93 centov bez DPH), sadzba DPH 19%, výška DPH 4,73 € (slovami: štyri EURA 73 centy), 29,66 € vrátane DPH (slovami: dvadsaťdeväť EUR 66 centov vrátane DPH).

3. Objednávateľ preddavok ani zálohu na vykonanie diela neposkytuje.

Článok V.

Platobné podmienky.

1. Objednávateľ uhradí vykonané práce zhotoviteľovi po ich odovzdaní a prevzatí na základe faktúry. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce a stavebný denník. Zhotoviteľ riadne faktúru ( s rozpisom ceny 
za dielo podľa článku IV. zmluvy ) vystaví a odošle alebo osobne doručí do podateľne objednávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od dátumu doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.

2. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s ust. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Súčasťou faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, súpis vykonaných prác a dodávok a stavebný denník.

3. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti v súlade s ust. zákona č.222/2004 Z. z. o DPH, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade lehota splatnosti faktúry neplynie.

4.  Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy objemu a druhu prác a termínu ukončenia podľa finančných možností.

Článok VI.

Sankcie

1. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený uplatňovať si 
u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z fakturovanej čiastky.

2. V prípade omeškania termínu odovzdania diela zhotoviteľom podľa článku III., bodu 1. zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z hodnoty diela.

3. Za nedodržanie stanoveného termínu na odstránenie vád a nedorobkov stanovenom v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi sumu 33,00 € za každý deň omeškania.

Článok VII.

Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa.

1. Zhotoviteľ:

a) bude pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou,

b) sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, normy a podmienky tejto zmluvy,

c) sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy,

d) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov pri práci na ceste v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

e) zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste vykonávania diela a je povinný odstraňovať 
na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti,

f) na vlastné náklady zabezpečí označenie miesta vykonávania diela prenosným dopravným značením, zabezpečí potrebné povolenia, určenia a rozhodnutia na vlastné náklady,

g) pred začatím prác bude konzultovať spôsob realizácie s povereným pracovníkom objednávateľa, resp. podľa potreby aj s OR PZ, Okresným dopravným inšpektorátom Nové Zámky.

h) ohlási začiatok a ukončenie prác poverenej osobe objednávateľa. Objednávateľ poveril kontrolou a prevzatím prác: p. Ján Demo, č.t. 0910/943 054.

i) vykoná dielo vhodným strojovým zariadením a v kvalite zodpovedajúcej STN 73 6121 a spolusúvisiacich predpisov a noriem.

j) bude viesť stavebný denník o vykonaných prácach a prostredníctvom oprávnenej osoby bude zapisovať všetky údaje, ktoré pokladá za dôležité pre riadne vykonávanie diela. Denník bude predkladať k dennému podpisu povereným osobám zo strany objednávateľa za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu.

Za zhotoviteľa sú oprávnení do denníka zapisovať a nahliadať: Ing. Ľubomír Gažo, tel. 0907/801875

V stavebnom denníku je zakázané zápisy prepisovať, škrtať a vytrhávať jednotlivé strany. Vedenie stavebného denníka končí po splnení diela.

k) sa zaväzuje vyzvať objednávateľa najneskôr 3 pracovné dni po ukončení diela k prevzatiu prác, a to zápisom v stavebnom denníku, resp. faxom.

l) minimálne 14 pracovných dní pred začatím prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby (s uvedením druhu a počtu výrobno – kontrolných skúšok, certifikátov použitých materiálov, zabudovaných objemov materiálov, resp. zmesí, spôsobom predkladania dokumentácie o kvalite) a na schválenie preukaznú skúšku ( podľa požiadaviek STN ).

m) počas prác je zhotoviteľ povinný predkladať výrobno – kontrolné skúšky objednávateľovi,

n) za prítomnosti poverenej osoby objednávateľa vykonáva odber vzoriek pre výrobno – kontrolné skúšky,

o) k oznámeniu o ukončení prác je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi záverečnú správu – elaborát kvality so zhodnotením kvality vykonaných prác, počty skúšok, zabudované množstvá materiálu, atesty VKS, meranie rovinatosti na hotovej úprave. Protišmykové vlastnosti budú preukázané najneskôr ku koncu záručnej lehoty,

p) zodpovedá za bezpečnosť, plynulosť cestnej premávky, PO počas realizácie.

2. Objednávateľ:

a) do 3 pracovných dní po podpise zmluvy o dielo odovzdá stavenisko zhotoviteľovi,

b) prostredníctvom svojich oprávnených osôb vykonáva priebežnú kontrolu diela, zaznamenáva a potvrdzuje preberanie vykonaných prác v stavebnom denníku,

c) v spolupráci so zhotoviteľom vykonáva odber vzoriek pre výrobno – kontrolné skúšky,

d) zabezpečí podmienky pre riadne vykonávanie diela. Kontrola vykonaných prác sa bude uskutočňovať za prítomnosti zástupcov oboch zmluvných strán počas preberania prác. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

3. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade preukázateľného neplnenia tejto zmluvy zhotoviteľom, pričom zhotoviteľa o tejto skutočnosti musí písomne upovedomiť päť pracovných dní vopred.

Článok VIII.

Záručná lehota - zodpovednosť za vady diela.

1. Záručná lehota na dielo je 60 mesiacov. Začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ktorý bude podpísaný oprávnenými osobami obidvoch zmluvných strán.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle §560 a nasled. Obchodného zákonníka.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spôsobilé 
na užívanie podľa tejto zmluvy.

4. Objednávateľ prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť na vlastné náklady odstrániť vady čo v najkratšom termíne po písomnom oznámení objednávateľa.

Článok IX.

Riešenie sporov.

Ak medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniknú spory, budú sa riešiť zmierčími konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania predloží jedna zo strán návrh 
na riešenie sporu na príslušný súd.

Článok X.

Obchodné tajomstvo.

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti s predmetom obstarávania zverili, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

2. Ustanovenie článku X., bodu 1. sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia.

1. Zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu, nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnych orgánov, alebo osôb oprávnených uzavrieť zmluvu.

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zúčastnená strana si ponechá dve vyhotovenia.

3. Meniť a dopľňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

V Bratislave, dňa..................					V …………….., dňa ……………..

Za objednávateľa:                                                                  Za zhotoviteľa:

Ing. Viliam  Ž á k					Ing. Dušan Šamudovský

riaditeľ SSC IVSC Bratislava				člen predstavenstva

Ing. Viliam Tóth

riaditeľ závodu Bratislava-Petržalka

na základe plnej moci