Dodatok č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: Z-1165           	                                                 Č. zhotoviteľa: 08BA02018

# na vypracovanie projektovej dokumentácie:

# „I/59 Tvrdošín – most“

# Predmetom dodatku č. 1 ZoD č. objednávateľa Z-1165 a č. zhotoviteľa 08BA02018 je zmena predmetu zmluvy, zmena rozsahu a času plnenia. Na základe kapacitného posúdenia križovatky a rokovania zo dňa 19.2.2009 a 14.9.2009 objednávateľ rozhodol o rozšírení predmetu zákazky o vypracovanie úpravy úrovňovej priesečnej križovatky ciest I/59 a II/520 pri rekonštruovanom mostnom objekte ev. č. 59-095.

čl. I.

## ZMLUVNÉ STRANY

- Objednávateľ: 		Slovenská správa ciest

Sídlo:                    		Miletičova 19, 826 19  Bratislava

Štatutárny orgán : 		Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ

Právna forma :      	Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22. 5. 2008.

Osoba oprávnená podpísať zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,

riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest

ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

poverenie podľa listu č. 12677/0001/2007 zo dňa 12.10.2007

IČO:   		003328

DIČ:		2021067785

Bankové spojenie: 		Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:   		7000135433/8180

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných  :   	JUDr. Radoslav Jandzík		-  právnik

Ing. Dagmar Mináriková 		-  odd. verejného obstarávania

- vo veciach technických :      	Ing. František Faktor, PhD.	-  námestník úseku inv. prípravy

p. Beáta Murínová		-  odd. prípravy stavieb

- vo veciach cenových:		p. Jolana Merjadová		-  cenový referát

- vo veciach ekonomických :    	p. Katarína Staneková		-  odd. ekonomiky a vnút. vzťahov

Spojenie:				tel. 041/507 46 24	Fax: 041/507 46 26 ( 15 )

( ďalej len „ objednávateľ „ )

- Zhotoviteľ:        		  ZDRUŽENIE VALBEK

Sídlo združenia:  		 Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

Vedúci člen združenia: 	 Valbek s.r.o.

Sídlo:			 Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

Právna forma :        		 Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného 					 súdu Bratislava I Oddiel : Sro, vložka č.:  41175/B

Štatutárny orgán :  		 Ing. Eduard Manco, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných  :	Ing. Eduard Manco

- vo veciach technických :   	Ing. Robert Vorschneider

-  vo veciach ekonomických :	Ing. Robert Vorschneider

Bankové spojenie:  Komerční banka Bratislava, a.s.

Číslo účtu:               35-6848780267/8100

IČO:                        36 612 642

DIČ:                         2022209288

IČ DPH:                  SK 2022209288

Telefón, fax:            02/44 643 077, 02/44 643 078

E-mail:                     manco@valbek.sk

( ďalej len „ zhotoviteľ „ )

čl. II.

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Rozsah plnenia sa mení nasledovne:

Rozsah a obsah diela podľa čl. 1 je špecifikovaný vo výzve na predloženie cenovej ponuky zo dňa 13.8. 2008 pod zn. VO-2251/2008, ktoré spolu so špecifikáciou ceny a kalkuláciou hodinovej sadzby zhotoviteľa tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Rozsah diela sa dopĺňa o vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie a odovzdanie obvodu staveniska, osi komunikácie a vytyčovacej siete stavebnej úpravy jestvujúcej úrovňovej priesečnej križovatky ciest I/59 a II/520 na okružnú križovatku o minimálnom priemere 36m.

Počet výtlačkov:

- 6 x DSP

- 2x prepočet zaťažiteľnosti

- 12x  DP(DRS)

- 2x ocenený rozpočet pre potreby obstarávateľa

- 3 x POV pre potreby obstarávateľa

- 2x proj. dokumentácia (DSP, DP(DRS))  v digitálnej forme na CD (formáty  .doc, .xls, .dwg, .dwf, .pdf)

- 5 x naviac neoverený geometrický plán - stav KN a PKN s vyznačením hranice extravilánu, intravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami a trasami prekládok inžinierskych sietí

- 1x kópia z katastrálnej mapy

- 5x naviac koordinačná situácia stavby pre potreby obstarávateľa

- 3x orientačný rozpočet v zmysle prílohy č.6 TP 03/2006

2.2 Čas plnenia sa mení nasledovne:

- Zhotoviteľ začne vykonávať dielo po podpise ZoD.

- Termín dodania diela:

Termín dodania  DSP:	do 16.10.2009

DP:	do 90 dní od písomného vyzvania zhotoviteľa objednávateľom

Vytýčenie a odovzdanie obvodu staveniska, vytyčovacej siete, pevných smer. a výšk. bodov sa uskutoční do  7 dní na základe vyzvania spracovateľa PD obstarávateľom.

Výkon AD bude plynúť od začatia spracovania dokumentácie na ponuku ( DP ) až po ukončenie výstavby.

- Dielo podľa bodu 2.1 bude vykonané jeho zápisničným odovzdaním a prevzatím, po vecnom a obsahovom skontrolovaní povereným zástupcom objednávateľa v zmysle zmluvných podmienok SSC IVSC Žilina. Odovzdanie objednávateľovi bude vykonané v jeho sídle podľa záhlavia tejto zmluvy.

čl. VI.

Ostatné ustanovenia

Text č.VI. sa dopĺňa:

5.   Dodatok č.1 ZoD  vzniká dohodou v celom jeho obsahu obidvoch zmluvných strán.

6.	Dodatok  č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

7.	Dodatok č. 1 má 3 strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každý rovnopis má povahu originálu, z ktorých obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

Za zhotoviteľa:                                                                                          Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa ...................                                                                     V Žiline, dňa ...............

Ing. Eduard Manco        						Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

konateľ spoločnosti							     riaditeľ  IVSC Žilina

Valbek s.r.o.