DODATOK č.1

k zmluve o dielo č. Z-584/2009/6231

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Na uskutočnenie stavebných prác na stavbe

„Most ev.č. 50 – 183 Lieskovec (oprava)“

- č. objednávateľa : Z – 584/6231/2009				č. zhotoviteľa : CA.1/09

# Čl. 1. Zmluvné strany

1.1.  	Objednávateľ				 :	SLOVENSKÁ  SPRÁVA  CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán			 :	Ing. Roman Žembera -  generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu	 :	Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC IVSC,

Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach technických		:		Ing. Vladimír Sobol, námestník úseku správy

a prevádzky ciest

- vo veciach zmluvných		 :		Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného

obstarávania

Bankové spojenie		:	Štátna pokladnica

číslo účtu		:	7000135433/8180

IČO		:	00 33 28

DIČ		: 	2021067785

Telefón, fax		:	048/4143232; 048/4143424

Právna forma	 :	Štátna rozpočtová organizácia zriadená

Ministerstvom  dopravy,   pôšt a telekomunikácií SR

zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa

7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005  zo

dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT

SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

1. 2      ZHOTOVITEĽ	:		Novin s.r.o.

Názov a sídlo	:		Novin s.r.o., Hálkova 35, 010 01 Žilina

Zastúpený				:	Ing. Juraj Zeman, riaditeľ spoločnosti

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel: Sro, vložka č.509/L

Osoby oprávnené na rokovať vo veciach

zmluvných	:		Ing. Juraj Zeman, riaditeľ spoločnosti

technických	:		Ing. Juraj Zeman, riaditeľ spoločnosti

Bankové spojenie	:		Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Žilina

Číslo účtu	:		3118788001/5600

IČO	:		315 66073

IČ DPH	: 		SK2020444283

Právna forma	:		spoločnosť s ručením obmedzením

Telefón, fax	:		041/763 4304 , 041/763 7710

E-mail	:		novin@novin.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 5.

Cena diela a platobné podmienky

V súlade s čl. 15 Zmeny a doplnky odst. 15.1.1 a podľa článku 23. Zmeny vo výmerách a naviac práce odst. 23.1, mení sa odst. 5.1 nasledovne:

|  | Cena bez DPH | DPH 19% | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena podľa ZoD | 335 560,69 € | 63 756,54 € | 399 317,23 € |
| Cena podľa dodatku č.1 | 23 195,55 € | 4 407,15 € | 27 602,70 € |
| Spolu | 358 756,24 € | 68 163,69 € | 426 919,93 € |

Celková cena informatívna v Sk 1 EUR= 30,1260 Sk                                        12 861 389,81 Sk

Slovom:  štyristodvadsaťšesťtisícdeväťstodevätnásť EUR 93 centov

Prílohu dodatku č.1 tvorí rozpočet dodatku.

Článok 6.

Čas plnenia

V súlade s článkom 16 Predĺženie doby výstavby bod 16.1 d) mení sa článok 6 Čas plnenia bod 6.1 b) nasledovne:

6.1

b)	Dokončenie realizácie diela:   17. november 2009

Článok 39.

Záverečné ustanovenia

Článok 39 sa dopĺňa  o ods. 39.10, 39.11, 39.12, 39.13 a 39.14 s nasledovným znením:

  - Dodatok vzniká prejavením súhlasu s celým jeho obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

  - Tento dodatok má 2 strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.

  - Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

  - Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tomto dodatku, čo potvrdzujú svojími podpismi.

  - Ustanovenia zmluvy, ktorých sa tento dodatok netýka ostávajú v platnosti.

Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici dňa:						V Žiline dňa:

Za objednávateľa:						Za zhotoviteľa:

........................................................				............................................................

Ing. Peter Polešenský						Ing. Juraj Zeman

riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica				riaditeľ spoločnosti