Zmluva o dielo

uzatvorená podľa §536 a nasled. zákona č.513/1991 Zb. ( Obchodný zákonník ) v znení neskorších zmien a doplnení.

č. objednávateľa :	č. zhotoviteľa : 62/2009/08411/S/O

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle §3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len " zákon o verejnom obstarávaní "). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou s výzvou na predloženie ponuky.

Článok I.

Zmluvné strany.

1. Objednávateľ:

Názov:       	Slovenská správa ciest

Adresa:   	Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma:      	Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR

Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa
14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT 
SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 
22.05.2008

Štatutárny orgán:	Ing. Roman Žembera

generálny riaditeľ SSC

Osoba oprávnená

uzatvoriť zmluvu:	Ing. Viliam Žák

riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Sídlo:	Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

IČO:	003328

DIČ:	2021067785

Bankové spojenie:	Štátna pokladnica

Číslo účtu:	7000135433/8180

Telefón, fax:	02/50255354; 02/55567982

( ďalej len objednávateľ )

2. Zhotoviteľ

Názov	:	CESTY NITRA, a.s.

### Sídlo	:	Murgašova 6, 949 78 Nitra

Právna forma	:	akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N

Štatutárny zástupca	:	Ing. Jaroslav Jarábek, MBA – predseda predstavenstva

Ing. Ján Hyža - generálny riaditeľ a.s. a člen  predstavenstva

Ing. Petr Kvasnička – člen predstavenstva

Osoba oprávnená

uzavrieť zmluvu 	:		Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ a.s. a člen predstavenstva

( na základe plnej moci č. 305/2009/CN )

Bankové spojenie 	:		CALYON  S.A., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu 	:	102052207 / 8020

IČO 			:	34 128 344

DIČ 			:	2020410788

IČ pre DPH	:	SK 2020410788

Realizujúce stredisko	:		CESTY NITRA, a.s., stredisko Nitra

Murgašova 4, 949 78 Nitra

Zástupca strediska	:	Marián Jamrich – vedúci strediska Nitra

Tel., fax	:	037 / 6920 500        037 / 6920 525

e-mail	:	officenr@cestynitra.sk

( ďalej len zhotoviteľ )

Článok II.

Predmet plnenia.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa opravu cesty I/65 Volkovce - oprava cesty podľa platných noriem a predpisov, v súlade s rozhodnutiami a vyjadreniami štátnych orgánov a organizácií v nasledovnom rozsahu:

I/65 Volkovce - oprava cesty  v úseku:

km 32,320 – km 32,900

Výmera na opravu je 4 625 m²

Stavebné práce pozostávajú z:

- odstránenia priečnych nerovností podkladu frézovaním do hrúbky 50 mm – 4 625m²,

- spojovacieho postreku – 4 625 m²,

- pokládky krytu ABS I modifikovaný hr. 50 mm –4 625 m².

- pokládky sklotex. sieťoviny 100/100 kN   - 2 000 m2

- zabezpečenia dočasného dopravného značenia vrátane potrebných stanovísk a povolení pre realizáciu,

(ďalej len dielo ).

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nesmie odovzdať dielo ako celok na zhotovenie inému subjektu. Zhotoviteľ zodpovedá za zhotovenie diela ako celku, aj za jeho časti, zhotovené podzhotoviteľmi.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.

4. Objednávateľ sa zaväzuje za predpokladu splnenia dodacích podmienok tejto zmluvy zhotoviteľom  toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenia diela zmluvnú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy.

Článok III.

Doba zhotovenia diela.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne do  20. 5. 2010.

-	začatie prác – do 5 dní od výzvy objednávateľa k zahájeniu prác

-	ukončenie objednaných prác – do 30 dní od zahájenia prác, resp. podľa požiadavky objednávateľa

- 	termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela najneskôr do 15 dní od ukončenia prác

2. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutých termínoch, počas omeškania objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku.

3. Ak zhotoviteľ zhotoví dielo pred termínom uvedeným v článku III., bode 1. zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo i v skoršom termíne.

Článok IV.

Cena.

- Zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z. MF, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:

| por. č. | Popis prác | m.j. | počet m.j. | jednotk. cena bez DPH v € | cena položky bez DPH v € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odstránenie priečnych nerovností frézovaním do hr.50 mm | m2 | 4 625 | 4,32 | 19 980,00 |
| 2. | spojovací postrek | m2 | 4 625 | 0,81 | 3 746,25 |
| 3. | sklotex. sieťovina | m2 | 2 000 | 9,15 | 18 300,00 |
| 4. | ABS I modifikov. hr.50 mm | m2 | 4 625 | 12,78 | 59 107,50 |
| 5. | dočasné dopravné značenie | súpr. | 1 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| SPOLU bez DPH v € | 102 733,75 |
| DPH 19% v € | 19 519,41 |
| SPOLU s DPH v € | 122 253,16 |

Zmluvná cena :

102 733,75 € bez DPH (slovami: stodvatisícsedemstotridsaťtri a 75/100 EUR bez DPH),

sadzba DPH:19%,výška DPH : 19 519,41 € (slovami: devätnásťtisícpäťstodevätnásť a 41/100 EUR),

122 253,16 € vrátane DPH (slovami: stodvadsaťdvatisícdvestopäťdesiattri a 16/100 EUR vrátane DPH).

Cena zahŕňa náklady za dočasné dopravné značenie, vybavenie a odsúhlasenie potrebných povolení k realizácii diela, odstránenie prípadných odpadov.

Počet merných jednotiek bude zaznamenaný v stavebnom denníku podľa skutočnosti.

- Jednotkové ceny  ( cena za m² obnovy ) sú stanovené v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z. MF, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a sú počas platnosti tejto zmluvy nemenné.

3. 	Objednávateľ preddavok ani zálohu na vykonanie diela neposkytuje.

Článok V.

Platobné podmienky.

1. Objednávateľ uhradí vykonané práce zhotoviteľovi po ich odovzdaní a prevzatí na základe faktúry. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce a stavebný denník. Zhotoviteľ riadne faktúru ( s rozpisom ceny za dielo podľa článku IV. zmluvy ) vystaví a odošle alebo osobne doručí do podateľne objednávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 90 dní od dátumu doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.

2. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení nehorších predpisov. Súčasťou faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, súpis vykonaných prác a dodávok a stavebný denník.

3. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti v súlade so  zákonom č.222/2004 Z. z. o DPH, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade lehota splatnosti faktúry neplynie.

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy objemu a druhu prác a termínu ukončenia podľa finančných možností.

Článok VI.

Sankcie

1. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený uplatňovať si 
u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z fakturovanej čiastky.

2. V prípade omeškania termínu odovzdania diela zhotoviteľom podľa článku III., bodu 1. zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z hodnoty diela.

3. Za nedodržanie stanoveného termínu na odstránenie vád a nedorobkov stanovenom v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi sumu 33,00 € za každý deň omeškania.

Článok VII.

Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa.

1. Zhotoviteľ:

a) bude pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou,

b) sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, normy a podmienky tejto zmluvy,

c) sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy,

d) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov pri práci na ceste v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

e) zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste vykonávania diela a je povinný odstraňovať 
na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti,

f) na vlastné náklady zabezpečí označenie miesta vykonávania diela prenosným dopravným značením, zabezpečí potrebné povolenia, určenia a rozhodnutia na vlastné náklady,

g) pred začatím prác bude konzultovať spôsob realizácie s povereným pracovníkom objednávateľa, resp. podľa potreby aj s OR PZ, Okresným dopravným inšpektorátom …………

h) ohlási začiatok a ukončenie prác poverenej osobe objednávateľa. Objednávateľ poveril kontrolou a prevzatím prác: Ing. ………., č.t. ……..

i) vykoná dielo vhodným strojovým zariadením a v kvalite zodpovedajúcej platným normám a predpisom.

j) bude viesť stavebný denník o vykonaných prácach a prostredníctvom oprávnenej osoby bude zapisovať všetky údaje, ktoré pokladá za dôležité pre riadne vykonávanie diela. Denník bude predkladať k dennému podpisu povereným osobám zo strany objednávateľa za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu.

Za zhotoviteľa sú oprávnení do denníka zapisovať a nahliadať : Štefan Peterka – stavbyvedúci, tel. 0910 803 906 a Ing. Ján Hreha – hlavný stavbyvedúci, tel. 0910 803 917.

V stavebnom denníku je zakázané zápisy prepisovať, škrtať a vytrhávať jednotlivé strany. Vedenie stavebného denníka končí po splnení diela.

k) sa zaväzuje vyzvať objednávateľa najneskôr 3 pracovné dni po ukončení diela k prevzatiu prác, a to zápisom v stavebnom denníku, resp. faxom.

l) poskytuje na dielo záruku: 24 mesiacov.

Záručná lehota začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ktorý podpíšu oprávnené osoby oboch zmluvných strán. Odovzdané dielo musí byť vykonané riadne, bez vád a nedorobkov.

m) minimálne 14 pracovných dní pred začatím prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby (s uvedením druhu a počtu výrobno – kontrolných skúšok, certifikátov použitých materiálov, zabudovaných objemov materiálov, resp. zmesí, spôsobom predkladania dokumentácie o kvalite) a na schválenie preukaznú skúšku ( podľa požiadaviek STN ).

n) počas prác je zhotoviteľ povinný predkladať výrobno – kontrolné skúšky objednávateľovi,

o) za prítomnosti poverenej osoby objednávateľa vykonáva odber vzoriek pre výrobno – kontrolné skúšky,

p) k oznámeniu o ukončení prác je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi záverečnú správu – elaborát kvality so zhodnotením kvality vykonaných prác, počty skúšok, zabudované množstvá materiálu, atesty VKS, meranie rovinatosti na hotovej úprave. Protišmykové vlastnosti budú preukázané najneskôr ku koncu záručnej lehoty,

r) zodpovedá za bezpečnosť, plynulosť cestnej premávky, PO počas realizácie.

2. Objednávateľ:

a) do 3 pracovných dní po podpise zmluvy o dielo odovzdá stavenisko zhotoviteľovi,

b) prostredníctvom svojich oprávnených osôb vykonáva priebežnú kontrolu diela, zaznamenáva a potvrdzuje preberanie vykonaných prác v stavebnom denníku,

c) v spolupráci so zhotoviteľom vykonáva odber vzoriek pre výrobno – kontrolné skúšky,

d) zabezpečí podmienky pre riadne vykonávanie diela. Kontrola vykonaných prác sa bude uskutočňovať za prítomnosti zástupcov oboch zmluvných strán počas preberania prác. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

Článok VIII.

Záručná lehota - zodpovednosť za vady diela.

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle §560 a nasled. Obchodného zákonníka.

2. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela v zmysle §563, ods.2., resp. §429 - §431 Obchodného zákonníka. Dielo bude počas 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela 
na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce spôsobilé na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty vlastnosti zodpovedajúce príslušným predpisom a normám.

3. Objednávateľ prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť na vlastné náklady odstrániť vady čo v najskoršej lehote po písomnom oznámení objednávateľa.

5. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť z dôvodu preukázateľného neplnenia ustanovení zmluvy zhotoviteľom, pričom o tejto skutočnosti musí písomne upovedomiť zhotoviteľa päť pracovných dní vopred.

Článok IX.

Riešenie sporov.

Ak medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniknú spory, budú sa riešiť zmierčími konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania predloží jedna zo strán návrh
na riešenie sporu na príslušný súd.

Článok X.

Obchodné tajomstvo.

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti s predmetom obstarávania zverili, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

2. Ustanovenie článku X. bodu 1. sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia.

1.Zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu, nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnych orgánov, alebo osôb oprávnených uzavrieť zmluvu.

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zúčastnená strana si ponechá dve vyhotovenia.

3. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o dielo, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

V Bratislave, dňa..................				            V Nitra, dňa …..10.2009

Za objednávateľa:                                                                  Za zhotoviteľa:

Ing. Viliam  Ž á k 	Ing. Ján Hyža

riaditeľ SSC IVSC Bratislava	člen predstavenstva

generálny riaditeľ