### D O D A T O K  č.   4

k zmluve o dielo  číslo : 		číslo objednávateľa: 34/6431/2007, číslo zhotoviteľa: 109/2007/0/3

na stavbu :  			I/59 Ružomberok – most 062

číslo stavby :   			0 8 0 1

Objednávateľ : 			Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

štatutárny orgán :			Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

riaditeľ Slovenskej správy ciest

Investičná výstavba a správa ciest

Ul. M. Rázusa 104/A, 010 01  Žilina

podľa listu číslo 12677/0001/2007 zo dňa 12. októbra 2007

Zhotoviteľ :  			Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Realizačný závod:                     	Doprastav, a.s. závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina

štatutárny orgán :			predstavenstvo zastúpené :

Ing. Dušan Šamudovský, člen predstavenstva

Ing. Juraj Androvič, riaditeľ závodu Žilina, na základe plnej moci

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Na základe obojstrannej dohody sa obsah predmetnej zmluvy pozmeňuje – doplňuje takto:

##### Článok 2. – Predmet a podstatné náležitosti zmluvy :

dopĺňa sa o bod 1. b) nasledovne :

Objednávateľ požaduje realizáciu naviac prác v rozsahu predloženého a odsúhlaseného doplnku na objektoch:

100-00 Všeobecné položky

105-00 Úprava cesty I/18

120-00 Dočasné obchádzky

603-00 Preložka a ochrana ST káblov

upravuje sa bod 3. b) nasledovne :

Dokončenie realizácie diela :		31.12.2009

dopĺňa sa bod 4. c) nasledovne :

cena za realizáciu naviac prác uvedených v tomto dodatku činí :

| Objekt | Názov objektu - stavebná časť | Zákl. DPH 19% v € | DPH 19% v € | Cena spolu s DPH v € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-00 | Všeobecné položky – doplnok č. 3 | 9 229,04 | 1 753,52 | 10 982,56 |
| 105-00 | Úprava cesty I/18 – doplnok č. 2 | 7 572,90 | 1 438,85 | 9 011,75 |
| 120-00 | Dočasné obchádzky – doplnok č. 3 | 135 093,12 | 25 667,69 | 160 760,81 |
| 603-00 | Preložka a ochrana ST káblov – doplnok č. 1 | 2 242,08 | 426,00 | 2 668,08 |
|  | Spolu – rekapitulácia – doplnok | 154 137,14 | 29 286,06 | 183 423,20 |

Slovom cena s DPH :

Jednostoosemdesiattritisíc štyristodvadsaťtri eur a dvadsať centov

t.j. celková CENA DIELA činí :

Slovom cena s DPH :

Dva milióny štyristosedemdesiatsedemtisícpäťstodvanásť eur a dvadsaťdeväť centov

(osemdesiat miliónov jednostošesťdesiattritisíc tristoštyridsaťdva/slovenských korún a päťdesiatsedem/halierov

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD číslo objednávateľa: 34/6431/2007 (číslo zhotoviteľa: 109/2007/0/3) nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD číslo objednávateľa: 34/6431/2007 (číslo zhotoviteľa: 109/2007/0/3) a jej potvrdeného dodatku.

Tento dodatok bol vyhotovený v  šiestich vyhotoveniach,  z toho 3x pre objednávateľa a  3x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

## V Bratislave :  							V Bratislave :

Za  objednávateľa:                                                               		Za  zhotoviteľa:

_____________________

Ing. Dušan  Šamudovský											člen predstavenstva

_______________________					_____________________

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.					Ing. Juraj Androvič

riaditeľ Investičnej výstavby a 					riaditeľ závodu Žilina

správy ciest v Žiline						na základe plnej moci