##### ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov

(ďalej len zmluva)

Č. objednávateľa:                     		               Č. zhotoviteľa: 001/2009

Na uskutočnenie prác

Opravy výtlkov studenými obaľovanými zmesami – ŽSK a TSK

Čl. 1. Zmluvné strany:

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest,

Sídlo	: Miletičova 19,  826 19  Bratislava

Právna forma	: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M - 2005 zo dňa 14.2.2005 zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008

Štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu 	:	Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ SSC – IVSC Žilina, ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, poverenie podľa listu č. 12677/0001/2007 z 12.10.2007

IČO	: 00 33 28

DIČ	: 2021067785

Bankové spojenie	: Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu	: 7000135433/8180

Zástupcovia oprávnení rokovať:

- vo veciach zmluvných	: JUDr. Radoslav Jandzík – referát právny

: Ing. Dagmar Mináriková – odd. verejného obstarávania

- technických                                      	: Ing. Marián Pikuliak – nám. Správy a prevádzky ciest

- vo veciach cenových                          	: p. Jolana Merjadová – cenový referent

- vo veciach ekonomických                      : p. Katarína Staneková – útvar ekonomický

- vo veciach kontroly                                : Ing. Ružena Moravčíková, PHD. – útvar kontroly, kvality

a skúšobníctva

Telefón	: 041/507 46 24

Fax	: 041/507 46 26

( ďalej len objednávateľ )

1.2 Zhotoviteľ	: C.S. BITUNOVA spol. s r.o.

Sídlo	: Neresnícka cesta 3, 960 01  Zvolen

Zastúpený	: Ing. Karol Štraus, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných	                    : Ing. Karol Štraus, konateľ spoločnosti

: Ing. Ján Štefík, prokurista spoločnosti

- technických	                          : Ing. Miroslav Šufliarsky, vedúci výroby

IČO	: 30228247

DIČ	: 2020475193

IČ DPH	: SK2020475193

Bankové spojenie	: Tatrabanka a.s. Bratislava

Číslo účtu	: 2620040491/1100

Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 574/S

Telefón	: 045 / 524 33 00

Fax	: 045 / 524 33 01

e-mail	: csbitunova@bitunova.eu

( ďalej len zhotoviteľ )

# Čl. 2 Predmet zmluvy

# Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej neoddeliteľných

# príloh a prípadných dodatkov k nej, zrealizuje pre objednávateľa práce:

# „ Opravy výtlkov studenými obaľovanými zmesami – ŽSK a TSK “

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho vykonanie zmluvne dohodnutú cenu a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3	 Druh a rozsah prác

3.1.	Záväzným podkladom pre vykonanie prác je list objednávateľa č.j. VO-84/6470/2009 a VO-85/6470/2009 zo dňa 16.01.2009 o prijatí ponuky zhotoviteľa, druh a rozsah prác určený vo výzve objednávateľa na predloženie cenovej ponuky zo dňa 16.12.2008 a ponukou zhotoviteľa zo dňa 22.12.2008.

  - Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v členení a množstve podľa požiadaviek objednávateľa so zodpovednosťou za kvalitu prác v rozsahu určenom príslušnou normou.

  - Opravy výtlkov vozoviek pozostávajú z nasledovných prác:

vykonanie opráv  porúch vozoviek s vyčistením, zapenetrovaním a vyplnením zmesou z KAE BIT 65K

a kameniva frakcie 2-4 resp. 4-8 vrátane dopravy materiálov na miesto opráv a označenia pracoviska prenosným dopravným značením v zmysle schválenej projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia.

  - Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy dodrží nasledovný technologický postup:

- osadenie dočasného dopravného značenia

- zasekanie alebo zarezanie okrajov poškodeného miesta do pravidelných plošných tvarov

- odstránenie úlomkov a očistenie poškodeného povrchu vozovky tlakom vzduchu

- postrek očisteného poškodeného povrchu vozovky asfaltovým spojivom  tlakom vzduchu alebo čerpadlom emulzie špeciálneho zariadenia

- vyplnenie opravovaného miesta obaľovanou asfaltovou zmesou za studena pomocou špeciálneho zariadenia

- zhutnenie, resp. zavalcovanie

- vyčistenie opravených miest od uvoľnených zŕn kameniva po ukončení opravy výtlkov

- odvoz a likvidácia vybúraného odpadu

- odstránenie dočasného dopravného značenia

  - Miestom výkonu prác sú cesty I. triedy na území Žilinského a Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SSC IVSC Žilina.

  - Zadávanie prác bude realizované formou individuálnych požiadaviek z detašovaných pracovísk

IVSC Žilina (Čadca, Žilina, Martin, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Prievidza, Považská Bystrica, Trenčín).

Čl. 4   Cena diela

  - Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a  vyhl. MF SR 87/1996, ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov.

    - Jednotková cena:

| Cena za 1 tonu zabudovaného materiálu, vrátane prác pri oprave porúch vrátane dopravy a označenia pracoviska bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | Cena za 1 tonu zabudovaného materiálu, vrátane prác pri oprave porúch vrátane dopravy a označenia pracoviska s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 458,076 € | 19% | 87,034 € | 545,110 € |

Uvedená jednotková cena je platná pri požiadavke detašovaného pracovníka IVSC Žilina na zabudovanie minimálne 3 ton materiálu v rámci jeho pôsobiska.

4.2. Celkový rozsah realizovaných prác musí byť v celkovej hodnote nižšej ako 120.000,- € bez DPH. Slovom: stodvadsaťtisíc euro.

4.3.  Cena diela je spracovaná za súčasných cenových podmienok platných ku dňu podpisu zmluvy.

Čl. 5   Platobné podmienky

  - Objednávateľ cenu diela zaplatí podľa skutočného objemu vykonaných prác a dohodnutej pevnej

jednotkovej ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.1.1, ktorá je počas platnosti zmluvy nemenná.

  - Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase

fakturácie.

  - Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady za naviac vykonané práce, nezahrnuté do zmluvy, ktorých

potreba vznikne v priebehu realizácie prác, o ktoré objednávateľ požiada písomne cestou stavebného

denníka, prípadne bude na ne spracovaný dodatok k zmluve a práce budú zahrnuté v objednávateľom

podpísanom súpise vykonaných prác.

  - Podkladom pre úhradu ceny za vykonanie diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom po zápisničnom

odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. 9 ods. 9.4. zmluvy v rozsahu skutočne zrealizovaného

množstva, ktoré predstavuje zdaniteľné plnenie. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí prác bude obsahovať

aj prípadné naviac práce požadované objednávateľom.

  - Faktúra je daňový doklad. Faktúry budú vyhotovené prehľadne a so všetkými náležitosťami a ich súčasťou bude súpis vykonaných prác. Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách. Úhrada bude vykonaná v eurách.

  - Lehota splatnosti predložených faktúr je do 30 dní od doručenia objednávateľovi na adresu: SSC IVSC Žilina, ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.

  - Zhotoviteľ bude uvádzať v platobnom styku variabilný symbol objednávateľa.

  - Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu zmluvy

Čl. 6   Čas plnenia

  - Trvanie zmluvy: do 31.12. 2009

## Termín realizácie: marec – december 2009

  - Termín nástupu na realizáciu požadovaných prác: do 24 hodín od požiadavky detašovaného

pracoviska SSC IVSC Žilina.

  - Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov nepriaznivého počasia a iných prekážok nezavinených zhotoviteľom.

Čl. 7   Stavenisko a stavebný denník

  - Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko alebo jednotlivé staveniská v rozsahu podľa zmluvy zápisom v stavebnom denníku po odsúhlasení počiatočných skúšok typu a technologického postupu prác podľa čl.8 ods. 8.2.

  - Počiatočné skúšky typu a technologický postup prác budú po odsúhlasení podľa čl. 8 ods. 8.3 platné počas celej doby trvania zmluvy podľa čl. 6 ods. 6.1.

  - Objednávateľ zabezpečí, aby práce zhotoviteľa neboli obmedzované právami tretích osôb.

  - Účastníci výstavby sú povinní dodržiavať požiadavky vyhlášky  SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

  - V zápise z odovzdania staveniska musí byť uvedené, či stavenisko je v stave spôsobilom na začatie a realizáciu prác na diele v súlade so zmluvou.

  - Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.

  - Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v  stavebnom denníku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

Čl. 8.   Kvalitatívne podmienky diela

  - Dielo bude vykonané podľa TP 12/2005 – Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek.

  - Vlastnosti stavebných materiálov, katiónaktívnej asfaltovej emulzie a kameniva , hotovej úpravy budú preukázané v zmysle platných STN, STN EN a TKP SSC.

Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú a dokumentujú v štádiu pred začiatkom  stavebných prác (počiatočné skúšky typu, Technologický postup prác), počas realizácie prác ( kontrolné skúšky) a po  ukončení prác (preberacie skúšky).

Požadovaná dokumentácia kvality stavebných prác bude dokladovaná zhotoviteľom v rozsahu Kontrolného a skúšobného plánu v súlade so Zákonom  254/1998,   Zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch , Vyhlášky č. 158/2004  v znení neskorších predpisov,  dokladovaním  Vyhláseniami o zhode použitých stavebných výrobkov.

8.3	Zhotoviteľ do 14 dní pred začatím stavebných prác predloží objednávateľovi dokumentáciu vhodnosti materiálov v zmysle zák. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok na odsúhlasenie.

8.4.    Požiadavky na kvalitu diela:

-	nerovnosť povrchu vozovky spôsobená vysprávkou nepresiahne 5 mm

-	na hotovej vysprávke nesmie dôjsť k poteniu asfaltovej emulzie a trvalým deformáciám (vytláčaniu) vysprávkovej zmesi, nesmie dochádzať k nadmernému úletu vysprávkovej zmesi , príp. deštrukcii.

8.5.	Odber vzoriek materiálov a zmesi a ich skúšanie sa vykoná podľa ST, STN EN a súvisiacich technických predpisov.

##### Čl. 9    Odovzdanie a prevzatie diela

  - Preberanie prác bude vykonané po ukončení celého rozsahu prác podľa požiadavky detašovaného pracoviska SSC IVSC Žilina.

  - Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že predmet zmluvy alebo jeho časť je ukončená a pripravená na odovzdanie. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať do 5 pracovných dní.

  - Pred preberacím konaním odovzdá zhotoviteľ dokumentáciu o kvalite stavebného diela objednávateľovi na schválenie.

  - Práce budú v jednotlivých oblastiach SSC IVSC Žilina objednávané a preberané zápisom v stavebnom denníku zodpovednými zástupcami objednávateľa podľa čl. 9 ods. 9.8.

  - Po skončení predmetu zmluvy, zmluvné strany spíšu zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených vád a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo preberá.

  - Vady zjavné pri preberaní diela je objednávateľ povinný reklamovať hneď v zápise o prevzatí, v opačnom prípade právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

  - Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie diela pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom.

  - Ak má vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia bezpečnej prevádzke, považuje sa za riadne ukončené a objednávateľ dielo prevezme. Nárok objednávateľa na bezplatné odstránenie týchto vád týmto nie je dotknutý.

9.8.  Technický dozor a preberanie prác budú vykonávať nasledovní zodpovední zástupcovia objednávateľa:

za SSC IVSC Žilina : Ing. Róbert Gavula, č.t. 041/507 46 22, 0903 224 179

- oblasť Liptovský Mikuláš : Ing. Lenka Miková, Ing. Michaela Droppová,

č.t.: 044/552 19 72, 0903 892 148

- oblasť Martin : Ing. Janka Ondrlová, č.t.: 043/413 21 92, 0903 892 144

- oblasť Dolný Kubín : Ing. Mária Dlugošová, p. Jaroslava Kováčiková,

č.t.: 043/582 30 01, 0903 892 141

- oblasť Čadca : Ing. Róbert Zárodňanský, č.t.: 041/433 39 86, 0903 892 152

- oblasť Žilina : p. Anna Hýllová, č.t.: 041/507 46 46, 0903 892 107

- oblasť Trenčín : Ing. Daniela Husáková, p. Jaroslav Gabriš

č.t.: 032/658 70 10, 0903 892 160

- oblasť Prievidza : Ing. Jozef Chochula, č.t.: 038/749 02 72, 0903 892 156

- oblasť Považská Bystrica : Ing. Milan Kozák, č.t.: 042/432 60 86, 0903 903 506

9.9.  Funkciu stavbyvedúceho budú vykonávať pracovníci zhotoviteľa:

- Ing. Vladimír Lupták, č.t.: 0903 701 678

### Čl. 10 Zodpovednosť za vady a záručná doba

10.1	Zhotoviteľ zodpovedá  za to, že predmet tejto zmluvy  bude zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude  mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

- 10.2	Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

- 10.3	Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.

  - Záručná doba je 12 mesiacov od zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy podľa čl. 9 ods. 9.4.

  - Oznámenie vád musí byť podané len písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo ich objednávateľ zistil a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať  označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.

  - Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ  právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní  od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia vád objednávateľom.

  - Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním.

Záruka sa nevzťahuje na prirodzené a bežné opotrebovanie vozovky pri jej riadnej prevádzke.

## Čl. 11   Náhrada škody

- 11.1.	Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až  386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.

- 11.2.	Zhotoviteľ zodpovedá za  škody zapríčinené porušením jeho povinností zo záväzkového vzťahu.

### Čl. 12   Sankcie

12.1.	Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v súlade s touto zmluvou a zmluvnú pokutu vo výške  33,00 € za každý deň omeškania s odstránením vád v zmysle čl. 10 bod 10.7 tejto zmluvy.

12.2. 	Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela.

12.3. 	Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s čl. 5 tejto zmluvy.

## Čl. 13      Odstúpenie od zmluvy

13.1.  Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší zmluvu podstatným spôsobom. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné, ak :

a)  objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto

zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho

realizáciu

b)  zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1  mesiac a  spôsobí

ho sám zhotoviteľ

c)  objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30  dní  neprevezme dokončenú a  riadne ponúknutú

dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí  ani opatrenia  nasvedčujúce ochote objednávateľa  dodávku

prevziať

d)  voči zhotoviteľ bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie

alebo dôjde  k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom

reorganizácie alebo fúzie)

13.2.  Iné ako v bode 13.1 uvedené porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné, pričom oprávnená strana môže odstúpiť od zmluvy za podmienok stanovených v § 346 – 348 Obchodného zákonníka.

  - Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č.513/91 Z.z.

  - Zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.

  - Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

  - Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 Obch. z., riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z vád diela, nároky zo záruky).

  - Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Čl. 14    Osobitné ustanovenia

  - Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečí vyznačenie pracoviska prenosným dopravným značením v súlade s projektom dopravného značenia.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené tretím osobám pri výkone činnosti v zmysle tejto 	zmluvy.

  - Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutne nutnú z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok podľa STN 73 6121 pre vykonanie asfaltových vrstiev. Táto doba sa nepočíta do lehoty výstavby a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní.

  - V prípade zastavenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, ktoré bude trvať viac ako 30 dní, objednávateľ je povinný do 14 dní od vyzvania zhotoviteľa prevziať dovtedy vykonané práce.

  - Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi vzniknutú škodu a starať sa o nedokončené dielo v prípade, ak dôjde k  zániku záväzku z  dôvodov, za ktoré nezodpovedá zhotoviteľ. Objednávateľ mu uhradí cenu za dovtedy vykonané práce a dodávky a na zvýšené úroky z úverov.

## Čl. 15  Riešenie sporov

V prípade sporov tieto budú riešené vzájomným rokovaním a ak nedôjde k dohode, strany sa môžu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd.

Čl. 16    Zmena záväzkov

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové  podklady a podmienky rozhodujúce pre  plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

  - Meniť alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len písomne formou číslovaných dodatkov,  ktoré budú  platné, ak  budú riadne potvrdené a podpísané  oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

  - K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 14 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Čl. 17   Záverečné ustanovenia

  - Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

  - Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami

  - Táto zmluva o dielo je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

  - Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Žiline, dňa ......................                                                          Vo Zvolene, dňa .....................

Za objednávateľa :           					Za zhotoviteľa :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.	Ing. Karol Štraus

riaditeľ SSC, IVSC Žilina	konateľ C.S.BITUNOVA spol.  s.r.o.