DODATOK  č. 1/2009

k Zmluve o dielo č. 627/1120/2009 z 27.08.2009

„Dodávka a osadenie pružinových cestných smerových stĺpikov“

(ďalej len „dodatok č.1“)

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v  znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami :

OBJEDNÁVATEĽ	:	Slovenská správa ciest

Sídlo:					            :Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán	:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

IČO	:	00 33 28

Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica

Číslo účtu	: 7000135433/8180

DIČ	:	2021067785

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

zmluvných	:	JUDr. Ján Tkáč

technických	:	Ing. Imrich Molnár

Právna forma		:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a rozhodnutím č.86 z 22.mája 2008

(ďalej  len ako „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ	: COLAS, s.r.o.

Sídlo                                                                   : Rožňavská 1, 831 04 Bratislava

Štatutárny orgán                                                 : Marian Krištof, konateľ

IČO	:	35 883 022

DIČ	: 2021845958

IČ DPH	:	SK 2021845958

Bankové spojenie	:	UniCredit Bank, a.s. Bratislava

Číslo účtu	: 6623149001/1111

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných	:	Marian Krištof, konateľ

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach technických	:	Anton Minárek, technický riaditeľ

Právna forma	:	spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo 31441/B

(ďalej len  ako  „zhotoviteľ“)

I.

Zmluvné strany sa dohodli, že  Zmluva o dielo  uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom dňa 27.08.2009 , č. 627/1120/2009 „Dodávka a osadenie pružinových cestných smerových stĺpikov“ sa mení nasledovne:

Článok 6 Termín plnenia, bod 6.1 sa mení a  znie:

„ 6.1  Začiatok prác: odovzdanie staveniska do 5 dní od podpisu zmluvy.

Termín   ukončenia prác v rozsahu podľa článku 3 Zmluvy o dielo :  do 15.11.2009

Zmluva je platná do 30.09.2010 “

II.

- Ostatné  ustanovenia  Zmluvy o dielo  zostávajú nezmenené a platia naďalej v pôvodnom znení a v plnom rozsahu.

- Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho  podpisu oboma zmluvnými  stranami. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

- Právne vzťahy neupravené týmto dodatkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- Tento dodatok má dve strany a je vyhotovený v 4 rovnopisoch, dva  pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Za objednávateľa:						Za zhotoviteľa:

V Bratislave					                          V Bratislave

____________________					_________________________

Ing. Roman Žembera                                                                          Marian Krištof

generálny riaditeľ	       konateľ