D O D A T O K  č. 1

K ZmluvE o dielo

uzavretý v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

v znení neskorších predpisov

Čislo zmluvy zhotoviteľa:      15/NLC/2009

Čislo zmluvy objednávateľa:  Z-202/6371/2009/ZNH-02/09

I.  Zmluvné strany

1.   Zhotoviteľ:		Národné lesnícke centrum / ďalej len NLC /

Sídlo:			T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen

Právna forma:	Príspevková organizácia zriadená 1. Januára 2006,rozhodnutím    Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5872/2005-250 z 03.11.2005

Zastúpený:  		Ing. Martinom Moravčíkom, CSc.

Oprávnený rokovať vo veciac zmluvných: 	   Ing. Milan Zubrík, PhD.

Osoba zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy:  RNDr. Slavka Tóthová, PhD.,

Bankové spojenie:  	Štátna pokladnica

Číslo účtu:  		7000241498/8180

IČO: 			42001315

DIČ:			2022091027

IČ DPH:			SK2022091027

2.   Objednávateľ:		Slovenská správa ciest

Adresa:	 		Miletičova 19,   826 19 Bratislava

Právna forma:		rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou

listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod 				č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím 					MDPT SR č.100 zo dňa  11.05.2006  a č.86 z 22.05. 2008

Štatutárny orgán:              Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená

Podpísať dodatok k ZoD:  Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

so sídlom:			Kasárenské nám. 4, 040 01  Košice

IČO:			00 33 28

DIČ:			2021067785

Bankové spojenie:	Štátna pokladnica

Číslo účtu:			7000135433/8180

Telefón:			055 / 72 77 200

Fax:			055 / 72 77 225

e-mail:			jozef.fabian@ssc.sk

Objednávateľ a zhotoviteľ menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. Z-202/6371/2009/ZNH- 02-02/09 zo dňa 27.2.2009 na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Poprade č. 2009/01944/04-HA zo dňa 6.11.2009 a vzájomnej dohody nasledovne:

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

Bod 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:  doplňuje sa príloha č.1 rok 2010 o časový harmonogram a špecifikáciu prác pre Tatranský národný park.

###### V. Cena diela

Bod 1. sa dopĺňa nasledovne:

Zmluvná cena podľa ZoD bez DPH          		     	 : 12 751,87 EUR

Úprava ceny v zmysle prílohy č. 1 rok 2010  bez DPH 	 :   5 516,43 EUR

Upravená zmluvná cena diela bez DPH		             : 18 268,30 EUR

DPH (19%)						   	 :    3 470,98 EUR

Upravená zmluvná cena diela s DPH			    	 :  21 739,28 EUR

Slovom: dvadsaťjedentisíc sedemsto tridsať deväť euro a dvadsať osem centov

Bod 4.  Sa dopĺňa:  Cena diela za služby vykonané v roku  2010 je 11 951,97 EUR s DPH.

Ostatné články a ustanovenia Zmluvy o dielo č. objednávateľa Z-202/6371/2009/ZNH- 02/09, č. zhotoviteľa 15/NLC/2009 zo dňa 27.2.2009, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. objednávateľa Z-202/6371/2009/ZNH- 02/09, č. zhotoviteľa 15/NLC/2009 zo dňa 27.2.2009.

Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach,  po dve pre každú zmluvnú stranu.

Dodatok č.1 k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

Príloha:  Časový harmonogram a špecifikácia  prác

Vo Zvolene dňa                                                         V Košiciach  dňa

Zhotoviteľ:                                                                  Objednávateľ:

–––––––––––––––––––––                                      –––––––––––––––––––––––––-

Ing. Martin Moravčík, CSc. 	Ing. Jozef Fabian

generálny riaditeľ 			    	                    riaditeľ

Príloha č. 1

Rok 2010

časový harmonogram prác

|  | Mesiace | 12. | 1. | 2. | 3. | 5. | 8. | 9. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | r.2009 | Rok 2010 |  |  |  |  |  |
| 1. | Terénne práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Analýza asimilačných orgánov |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Analýza pôdy |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Analýza vody |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Vypracovanie záverečnej správy |  |  |  |  |  |  |  |

Špecifikácia prác

| P. č. | Popis | Výmera počet | Cena celkom v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tatranský národný park |  |  |
| 1. | Odber a spracovanie vzoriek(12/2009, 1 až 3/2010, 8/2010) 5 lokalít odberu | 6 odberov | 1732,32 |
| 2. | Analýza asimilačných orgánov - 5 lokalít | 5 vzoriek | 331,95 |
| 3. | Analýza pôdy – 5 lokalít | 5 vzoriek | 896,20 |
| 4. | Analýza vody – 5 lokalít | 20 vzoriek | 1228,20 |
| 5. | Vypracovanie záverečnej správy v 3 vyhotoveniach za obdobie 2009/2010 | 1 | 1327,76 |
|  | Cena celkom bez DPH |  | 5516,43 |
|  | DPH (19%) |  | 1048,12 |
|  | Cena spolu s DPH |  | 6564,55 |